# ТЭО «МОЯ МЕЧТА» — птицеводство (master draft)

Проект «МОЯ МЕЧТА» | master draft | 2026-06-26

I-фаза: замена кролиководства на комплекс «Нова-Агро» 12 млрд ₽

# Статус сборки

Draft: I-фаза заменена на птицеводство; блоки II–V и trade tables — as-is по плану (см. docs/teo-poultry/appendix/master-docx-assembly.md).

Baseline DOCX: docs/1.ТЭО_МОЯ МЕЧТА.docx

Статус: draft

# Меморандум и титул (—)

action: adapt

Front matter «Нова-Агро» — меморандум, титул, §1 resume, KPI, TOC

Источники:

↳ docs/teo-poultry/appendix/investor-one-pager.md

↳ docs/teo-poultry/appendix/00-front-matter-nova-agro.md

## docs/teo-poultry/appendix/investor-one-pager.md

↳ docs/teo-poultry/appendix/investor-one-pager.md

## Investor one-pager — блок птицеводства «Нова-Агро»

**Версия:** jun 2026 | **Scope:** standalone I-фаза **12 млрд ₽** | **Статус:** draft для review

**Оператор:** ООО «Нова-Агро — Птицеводство» | **APK:** ООО «МОЯ МЕЧТА», сценарий **C** (100 млрд)

---

### Тезис

За **12 млрд ₽** заменяем кролиководство в слоте I-фазы APK на **птицеводческий комплекс полного цикла** (6 видов, 118 птичников, УПК **6 000 гол/ч**). Проект **проходит порог 10%**: NPV **+2 253**, IRR **12,8%**, EBITDA **39,9%**. Сбыт — **только РФ**; export Tab#5 **10,2 млрд** — consolidated APK, **не в NPV блока**.

---

### KPI (канон finmodel)

| **CAPEX** | 12 000 млн ₽ |
| --- | --- |
| **Выручка** | 5 559 млн ₽/год |
| **EBITDA** | 2 216 (39,9%) |
| **NPV @10%, 16 лет** | **+2 253** |
| **IRR** | **12,8%** |
| **Окупаемость** | 5,4 года |
| **FTE** | 476 |
| **Птичники** | 118 (Facco) |

**Продукция:** 18 170 т мяса + 153,6 млн шт. куриного яйца + 7 млн шт. перепелиного / год. **82%** выручки — бройлер + куриное яйцо.

---

### Финансирование

| Источник | млн ₽ | % |
| --- | --- | --- |
| ФНБ | 600 | 5% |
| РАЛ (оборудование) | 2 340 | 19,5% |
| Банки (СМР, solar, оборотка, резерв) | 9 060 | 75,5% |
| **Итого** | **12 000** | 100% |

ККЗ **FRAGOLA** (66 712 т корма/год) — **вне CAPEX** блока.

---

### CAPEX — топ-5 статей

| Статья | млн ₽ | % |
| --- | --- | --- |
| УПК SINT 6 000 | 2 600 | 21,7% |
| Птичники Facco (118) | 2 360 | 19,7% |
| СМР / здания | ~6 287 | 52,4% |
| Solar 10 МВт·ч | 1 181 | 9,8% |
| Прочее (инкубатор, холод, резерв) | ~572 | 4,8% |

Фазировка: **2026–2029** (ramp 35% → 65% → 85% → 100%).

---

### Риски (топ-5)

| ID | Риск | Колич. якорь |
| --- | --- | --- |
| R-P02 | Падение цены яйца | −30% → NPV **+248** (на грани) |
| R-P03 | Рост корма | +20% → NPV **−69** |
| R-P04 | Комб. стресс | NPV **−1 884**, IRR 7,4% |
| R-P10 | Участок не выделен | `production_site: null` |
| R-P13 | DCF 16y vs baseline 10y | 10y → IRR **6,7%** |

Полный реестр: [`06-vyvody-i-riski.md`](06-vyvody-i-riski.md). Stress: [`stress-pack.md`](stress-pack.md).

---

### Footnotes (не путать)

| Тема | Правило |
| --- | --- |
| **R-01 Земля** | Блок 1: **250k га, Запорожье, слот 400 га**. Блоки 2–5: **100k га, Херсон** — до merge APK |
| **R-02 Экспорт** | Finmodel **5 559** (0% export). Tab#5 **10 208** — APK consolidated |
| **R-03 DCF** | Канon **16 лет**. Stress **10 лет** — только сравнение с baseline |
| **R-04 Площадка** | Кадастр / СЗЗ / VetIS — **TBD** |

---

### APK 100 млрд (сценарий C)

| Блок | CAPEX, млн ₽ |
| --- | --- |
| Птица | 12 000 |
| Теплицы | 34 128 |
| Животноводство | 27 163 |
| Рыба | 8 903 |
| Масложир | 17 806 |
| **Итого** | **100 000** |

---

### Следующие шаги (инвестор)

1. Выделение участка **400 га** (кадастр) — разблокирует СМР и разрешения
2. Firm quotes **Facco / SINT** — уточнение CAPEX
3. Согласование **T141-P** рецептур с технологом ККЗ
4. Due diligence finmodel + [`finmodel-pticekompleks-12-mlrd.xlsx`](../_incoming/finmodel-pticekompleks-12-mlrd.xlsx)

**Regenerate master:** `python3 scripts/final-run-pticevodstvo.py`

## docs/teo-poultry/appendix/00-front-matter-nova-agro.md

↳ docs/teo-poultry/appendix/00-front-matter-nova-agro.md

## Меморандум, титул и резюме — блок птицеводства «Нова-Агро»

**Статус:** investor-ready draft — front matter для master DOCX

**Baseline:** [`docs/teo/00-меморандум-о-конфиденциальности.md`](../../teo/00-меморандум-о-конфиденциальности.md) (меморандум as-is)

**Контекст APK:** сценарий **C** — I-фаза блок 1 заменена; блоки II–V без изменений

---

### Executive summary (для инвестора)

**Инвестиционный кейс:** вертикально интегрированный птицеводческий комплекс **12 000 млн ₽** в слоте I-фазы APK «МОЯ МЕЧТА» (сценарий **100 млрд C**). Оператор — **ООО «Нова-Агро — Птицеводство»**, Запорожская обл., слот **400 га** (кадастр TBD).

| **Зачем** | Замена кроликов (7 000 т, 300 FTE) на **6 видов птицы**, **476 FTE**, выручка **5 559** vs **4 798** при том же CAPEX |
| --- | --- |
| **Экономика** | EBITDA **2 216** (39,9%); NPV **+2 253** @10% (**16 лет**); IRR **12,8%**; окупаемость **5,4 года** |
| **Финансирование** | ФНБ **600** + РАЛ **2 340** + банки **9 060** |
| **Ключевой риск** | **82%** выручки — бройлер + яйцо; комб. стресс → NPV **−1 884** (см. [`stress-pack.md`](stress-pack.md)) |
| **Блокер** | Участок не выделен (`production_site: null`, R-04) |

**Не включено в NPV блока:** export Tab#5 **10 208 млн ₽** (consolidated APK, R-02). **Не путать** землю блока 1 (250k га, Запорожье) с baseline APK (100k га, Херсон, R-01).

One-pager: [`investor-one-pager.md`](investor-one-pager.md).

---

### Меморандум о конфиденциальности

Настоящее технико-экономическое обоснование эффективности проекта представляется на рассмотрение на конфиденциальной основе исключительно для принятия решения о возможности внесения инвестиций в данный проект и не может быть использовано для копирования или каких-либо других целей, а также не может быть передано третьим лицам.

Принимая на рассмотрение данное технико-экономическое обоснование, получатель берёт на себя ответственность за соблюдение указанных условий.

Все данные, оценки, планы, сметы, предложения и выводы, приведённые в документе, касающиеся объёмов реализации, источников финансирования и прибыльности, основаны на согласованных мнениях участников разработки инвестиционного проекта.

---

### ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

**Организация вертикально интегрированного птицеводческого комплекса полного цикла**
(бройлер, яйцо, индейка, утка, гусь, перепёл; убой и переработка; корм с ККЗ холдинга)

| **Оператор блока I-фазы** | ООО «Нова-Агро — Птицеводство» |
| --- | --- |
| **Холдинг / APK** | ООО «МОЯ МЕЧТА» (сценарий интеграции **100 млрд ₽**, вариант **C**) |
| **Юридический адрес блока** | Запорожская область, г. Мелитополь, просп. Богдана Хмельницкого, д. 24А |
| **CAPEX блока** | **12 000 млн ₽** |
| **Срок реализации I-фазы** | **2026–2029** (ориентир) |
| **Статус площадки** | слот **400 га**; кадастр / схема / разрешения — **TBD** (см. R-04) |

**Review-pass R-01 (земля):** блок 1 — **250 000 га, Запорожская обл.**; baseline APK блоков 2–5 — **100 000 га, Херсон** — **отдельный контур** до merge master 100 млрд. Детали: [`review-pass-notes.md`](review-pass-notes.md).

Документ описывает **замену кролиководства** (7 000 т, 300 FTE) в слоте I-фазы APK. Теплицы, КРС/МРС, рыба, МЖК — **без изменений** vs baseline «МОЯ МЕЧТА».

---

### 1. Цель проекта (резюме)

За **12 млрд ₽** создаётся **птицеводческий комплекс полного цикла** — направление холдинга **«Нова-Агро»**:

**118** птичников / модулей (**Facco**), **476** FTE

**18 170 т** мяса птицы + **153,6 млн шт.** куриного яйца + **7 млн шт.** перепелиного яйца / год

УПК **SINT 6 000 гол/ч** (халяль), инкубаторий **500 тыс. яиц/нед.**

Корм **66 712 т/год** с ККЗ **FRAGOLA** (вне CAPEX блока)

Выручка **5 559 млн ₽/год**, EBITDA **2 216**, NPV **+2 253** @10% (**горизонт 16 лет** — см. `appendix/dcf-policy.md`)

**Ставка:** бройлер + куриное яйцо — **≈82%** выручки; диверсификация — индейка, утка, гусь, перепёл.

**Миссия блока:** экологически чистая продукция для **внутреннего рынка РФ**; безотходность (compost **5 т/ч**, solar **10 МВт·ч**).

**Review-pass R-02 (экспорт):** finmodel блока — **5 559 млн ₽**, экспорт мяса/яйца/удобрения птицы **0%**. **10 208 млн ₽** Tab#5 (кожа, желатин, икра) — **consolidated APK**, учётная привязка к **слоту блока 1**, **не входит** в NPV/IRR finmodel 12 млрд. См. [`review-pass-notes.md`](review-pass-notes.md), T10.

---

### Заказчик и структура

| Роль | Субъект |
| --- | --- |
| APK / инициатор (baseline) | ООО «МОЯ МЕЧТА» |
| Оператор птицеводства | ООО «Нова-Агро — Птицеводство» |
| Земельный контур птицы | APK **250 000 га**, слот **400 га** (`land-budget.yaml`) |
| Baseline APK (другие блоки) | **100 000 га**, Херсонская обл. — **отдельный контур** (R-01) |

**Review-pass R-03 (DCF):** KPI блока — NPV **+2 253**, IRR **12,8%** @10%, горизонт **16 лет** (2026–2041). Сравнение с tab#7 baseline (10 лет → NPV **−1 728**, IRR **6,7%**) — только footnote, см. [`dcf-policy.md`](dcf-policy.md).

### Оглавление (структура vs baseline)

Структура разделов сохранена по [`01-vvedenie-i-resume`](../../graphify-corpus/01-vvedenie-i-resume.md):

1. Цель проекта (резюме) — **этот файл + T11**
2. Заказчик проекта — [`zakazchik-proekta.md`](zakazchik-proekta.md)
3. Стратегия проекта — [`strategiya-proekta.md`](strategiya-proekta.md)
4. Рынок и концепция маркетинга — **T09, T12**
5. Материалы и энергия — **T06, T08**
6. Месторасположение — **T003-P**
7. Проектирование и технология — **T03–T05, appendix/01**
8–9. Организация, штат — **T236-P, appendix/02**
10. Схемы осуществления — **T022-P**
11. Финансовая оценка — **T01, T007-P, T004-merged**
12. Выводы и риски — **appendix/06-vyvody-i-riski**
13. Приложение «А» — trade tables baseline **as-is**

---

### Введение (актуальность — блок птицы)

Мясо птицы — **крупнейший сегмент** производства мяса в РФ (**≈5,27 млн т** в 2024, оценка «ИМИТ»). При этом интеграция **полного цикла** (инкубация → выращивание → убой → реализация) с **мультипродуктом** (яйцо + 5 видов мяса) и **халяль-переработкой** остаётся нишей, особенно в южных регионах.

Проект закрывает:

**импортозамещение** белка (бройлер + яйцо) на внутреннем рынке;

**синергию с APK**: корм ККЗ, export Tab#5, сценарий **100 млрд C**;

**476** рабочих мест и **525,6 млн ₽/год** от органики (помёт = кролики tab#205).

Population RF (01.01.2025): **146 028 325** — контекст спроса as-is baseline.

---

### Ключевые KPI (канон finmodel, июнь 2026)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| CAPEX | 12 000 млн ₽ |
| Выручка | 5 559 млн ₽/год |
| EBITDA | 2 216 (39,9%) |
| NPV @ 10%, **16 лет** | **+2 253** |
| IRR | **12,8%** |
| Окупаемость простая | **5,4 года** |
| Финансирование | ФНБ 600 + РАЛ 2 340 + банки 9 060 |

Источники: `T01-finance.md`, `poultry-teo.yaml`, `finmodel-pticekompleks-12-mlrd.xlsx`.

# 1. Цель проекта (резюме) (§1)

action: replace

Краткое резюме — в front; здесь детальный сводный расчёт (без T11 — dedupe)

Источники:

↳ docs/teo-poultry/appendix/03-svodnyy-raschet-kompleksa.md

## docs/teo-poultry/appendix/03-svodnyy-raschet-kompleksa.md

↳ docs/teo-poultry/appendix/03-svodnyy-raschet-kompleksa.md

## Сводный расчёт птицекомплекса

Источник: `_incoming/03-svodnyy-raschet-kompleksa.docx`

**Редакция локации и земли (июнь 2026):** юридический адрес — **Запорожская область, г. Мелитополь, просп. Богдана Хмельницкого, д. 24А**. APK **250 000 га**, под строительство **20 000 га**, **слот блока 400 га** (`land-budget.yaml`). Участок **не выделен**. Текст «150–400 га» ниже — из исходного docx; канон — **400 га**.

ПТИЦЕВОДЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС «НОВА-АГРО»

СВОДНЫЙ РАСЧЁТ КОМПЛЕКСА ПОД 12 МЛРД ₽

Направление агрохолдинга «Нова-Агро» · Запорожская область · слот 400 га (APK 250 000 га) · июнь 2026

### Резюме

За 12 млрд ₽ на земельном слоте **400 га** (APK 250 000 га, участок ещё не выделен) создаётся вертикально интегрированный птицеводческий комплекс полного цикла — одно из направлений агрохолдинга «Нова-Агро». Ставка сделана на бройлер и куриное яйцо как «несущие стены» (≈70% направленческого CAPEX и >90% выручки), а индейка, утка, гусь и перепел развиваются как меньшие маржинальные направления. Комплекс производит ≈18,2 тыс. т мяса птицы, ≈153,6 млн куриных и 7 млн перепелиных яиц в год, создаёт **476** рабочих мест, даёт выручку **≈5 559 млн ₽/год** (вкл. удобрение **525,6**) и EBITDA **≈2 216 млн ₽/год** (маржа **≈39,9%**) с простой окупаемостью **≈5,4 года**. NPV @10% **+2 253 млн ₽**, IRR **≈12,8%** (лист NPV-IRR xlsx).

Все расчёты опираются на актуальные оптовые цены и нормативы РФ по состоянию на II квартал 2026 года и проверены на непротиворечивость в финансовой модели. Цены приняты консервативно.

### Ответ на вопрос 1. Оптимальные породы (кроссы) птицы

Подобраны промышленные кроссы, доминирующие на рынке РФ и обеспечивающие лучший выход продукции с рубля затрат:

### Ответ на вопрос 2. Объём продукции

### Ответ на вопрос 3. Птичники, инкубаторы и технологические здания

Всего ≈118 птичников/модулей выращивания и комплекс технологических объектов:

### Ответ на вопрос 4. Технологический цикл

Полное описание технологического цикла (инкубация → выращивание/откорм по видам → убой и переработка → охлаждение/хранение → отгрузка, плюс ветеринарная биозащита и график оборотов) вынесено в отдельный файл: «1. Технологический цикл птицефабрики (Нова-Агро).docx».

### Ответ на вопрос 5. Единовременное поголовье и обороты

### Ответ на вопрос 6. Затраты, рабочие места и штат

OPEX при полной мощности **≈3 343 млн ₽/год** (крупнейшая статья — корма, 56%). Создаётся **476** рабочих мест. Энергия: solar 10 МВт·ч + compost 5 т/ч (= кролики); OPEX электро **0**. Подробности — `appendix/02-zatraty-orgstruktura-shtat.md`, `energy-budget.yaml`.

### Экономика комплекса (сводно)

Структура CAPEX: бройлер+яйцо — ≈2 405 млн ₽, прочие виды — ≈1 045 млн ₽, общая инфраструктура (инкубаторий, УПК, solar **1 181**, compost **36**, сети, ветблок и т.д.) — остаток до **12 000**. Финансирование: ФНБ **600**, РАЛ **2 340**, банки **9 060** — лист «Финансирование» xlsx.

### Земельный участок

**Канон:** APK **250 000 га**, под строительство **20 000 га**, **слот блока 400 га** — `docs/teo-poultry/land-budget.yaml`. Участок **ещё не выделен**.

Под комплекс в каноне заложен **слот 400 га** (в исходном docx — диапазон 150–400 га). Застройка (птичники, переработка, склады, энергоцентр, АБК, дороги) занимает ≈60–90 га и **не масштабируется** с выбором верхней границы участка; остальное — СЗЗ (~120 га), поля под помёт/комpost (~100 га), резерв (~90 га). Размещение зон — с ветеринарными разрывами и разделением «чистых»/«грязных» потоков.

### Связь с агрохолдингом (синергии)

Комплекс рассчитан как направление холдинга. Корма — с ККЗ (~28 000 ₽/т, 66,7 тыс. т/год). **Помёт** → compost **5 т/ч** (**525,6 млн ₽** выручки) + **биogaz APK 20 МВт·ч** (вне блока). Блок: **solar 10 МВт·ч**, без локального biogaz+ГПU, OPEX электро **0** (= кролики). Сбыт, казначейство, кадры — частично через УК холдинга.

### Допущения, источники и риски

Цены (опт, РФ, II кв. 2026, консервативно): бройлер 205 ₽/кг (тушка ~200 + разделка/халяль), индейка 360, утка 320, гусь 480, перепёл 450 ₽/кг; куриное яйцо 7,0 ₽/шт (≈70 ₽/дес.), перепелиное 3,0 ₽/шт; комбикорм 28 000 ₽/т. Продуктивность кроссов — по отраслевым нормативам (FCR, сроки откорма, яйценоскость, убойный выход).

Ключевые риски, которые необходимо учитывать: (1) волатильность цены куриного яйца — в 2025–2026 гг. рынок периодически уходил в профицит, оптовые цены опускались ниже себестоимости; модель использует консервативные 70 ₽/дес., но сегмент чувствителен к перепроизводству; (2) рост цен на корма (основная статья затрат) — частично хеджируется собственным заводом и сырьём холдинга; (3) эпизоотические риски (грипп птицы) — снижаются биозащитой и диверсификацией по 6 видам; (4) проект в новом регионе — повышенные требования к инфраструктуре и логистике уже заложены в CAPEX. Расчёт укрупнённый, до обслуживания долга; точные параметры финансирования уточняются на стадии проектирования.

#### Таблица 1

| Направление | Рекомендуемый кросс | Почему |
| --- | --- | --- |
| Бройлер | ROSS 308 | лидер РФ; FCR ≈1,8; убой 42 дня; выносливость, стабильный выход 75% |
| Куриное яйцо | Hisex / Lohmann Brown | 300–320 яиц/год; длинный продуктивный период ~80 нед. |
| Индейка | BUT Big 6 | высокий выход тяжёлой тушки (самцы до 15–17 кг) |
| Утка | Cherry Valley SM3 | быстрый откорм 55 дней, нетребовательность |
| Гусь | Линдовская | отечественный кросс, пастбищное содержание, пух/жир |
| Перепёл | Фараон | мясной кросс; яйцо — премиальная ниша |

#### Таблица 2

| Продукция | Объём в год |
| --- | --- |
| Мясо бройлера | ≈ 17 024 т |
| Мясо индейки | ≈ 674 т |
| Мясо утки | ≈ 252 т |
| Мясо гуся | ≈ 20 т |
| Мясо перепела | ≈ 200 т |
| ИТОГО мясо птицы | ≈ 18 170 т |
| Куриное яйцо | ≈ 153,6 млн шт. |
| Перепелиное яйцо | ≈ 7,0 млн шт. |
| Побочная продукция | перьевая/кровяная мука, жир (**25 млн ₽**) |
| **Удобрение (compost)** | **43 800 т/год × 12 ₽/кг = 525,6 млн ₽** |

#### Таблица 3

| Объект | Кол-во | Параметры |
| --- | --- | --- |
| Бройлерные птичники | 80 | 2 000 м², 18 000 гол. |
| Птичники кур-несушек | 6 | клеточные, 80 000 гол. |
| Индюшиные птичники | 12 | 1 500 м², 2 500 гол. |
| Утиные птичники | 10 | 1 000 м², 2 000 гол. |
| Гусиные птичники | 6 | 600 м² + пастбище |
| Перепелиные модули | 4 | 3 мясных + ½ несушек |
| Инкубаторий | 1 | 500 тыс. яиц/нед. |
| Убойно-перерабатывающий комплекс | 1 | 3 линии + халяль |
| Цех сортировки/упаковки яйца | 1 | до 0,5 млн шт./день |
| Холодильный склад | 1 | 4 000 т (−18 / +2 °C) |
| Склады кормов (силосы) | 1 | приёмка и хранение |
| Солнечные панели (10 МВт·ч) + компost помёта | 1 | `energy-budget.yaml` (= кролики) |
| Ветблок, лаборатория, АБК | 1 | биозащита, управление |

#### Таблица 4

| Вид | Единоврем. поголовье | Оборотов/год |
| --- | --- | --- |
| Бройлер | 1 440 000 | 6,5 |
| Куры-несушки | 480 000 | непрерывно (~80 нед.) |
| Индейка | 30 000 | 2,0 |
| Утка | 20 000 | 5,0 |
| Гусь | 2 400 | 2,0 (сезон) |
| Перепёл мясной | 150 000 | 7,0 |
| Перепёл несушки | 25 000 | непрерывно |
| ИТОГО | ≈ 2 147 400 | — |

#### Таблица 5

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| CAPEX | 12 000 млн ₽ |
| Выручка (полная мощность) | **≈ 5 559 млн ₽/год** |
| OPEX | **≈ 3 343 млн ₽/год** |
| EBITDA | **≈ 2 216 млн ₽/год** |
| Маржа EBITDA | **≈ 39,9%** |
| Простая окупаемость | **≈ 5,4 года** |
| NPV @ 10% (16 лет) | **+2 253 млн ₽** |
| IRR | **≈ 12,8%** |
| Рабочих мест | **476** |
| Налоговый режим | ЕСХН 6% |
| Финансирование | ФНБ 600 + РАЛ 2 340 + банки 9 060 |

# 2. Заказчик проекта (§2)

action: replace

§2.1–2.2; §2.3 — s02_potential

Источники:

↳ docs/teo-poultry/appendix/zakazchik-proekta.md

## docs/teo-poultry/appendix/zakazchik-proekta.md

↳ docs/teo-poultry/appendix/zakazchik-proekta.md

## 2. Заказчик проекта — блок птицеводства «Нова-Агро»

**Статус:** draft — §2 master DOCX (блок 1)

**Baseline §2:** [`01-vvedenie-i-resume.md`](../../graphify-corpus/01-vvedenie-i-resume.md) — ООО «МОЯ МЕЧТА» (APK-wide)

**Канon:** [`review-pass-notes.md`](review-pass-notes.md) R-01, R-02

---

### 2.1. Реквизиты, статус, структура

**Оператор I-фазы (блок птицеводства 12 млрд ₽):**

| **Наименование** | ООО «Нова-Агро — Птицеводство» |
| --- | --- |
| **Направление холдинга** | «Нова-Агро» — вертикально интегрированное птицеводство |
| **Юридический адрес** | Запорожская область, г. Мелитополь, просп. Богдана Хмельницкого, д. 24А |
| **Регион деятельности блока** | Запорожская область |
| **CAPEX блока** | **12 000 млн ₽** |
| **Статус площадки** | слот **400 га**; кадастр / схема / разрешения — **TBD** (R-04) |
| **Штат (полная мощность)** | **476** FTE |

**Инициатор и холдинг APK (baseline):**

| **APK / инициатор** | ООО «МОЯ МЕЧТА» |
| --- | --- |
| **Инвестиционный контур** | APK **100 млрд ₽**, сценарий интеграции **C** |
| **Baseline APK (блоки 2–5)** | **100 000 га**, Херсонская обл. — **as-is** |

**Review-pass R-01:** земельный и региональный контур **блока 1 (птица)** — **250 000 га, Запорожье**; контур baseline холдинга для теплиц, КРС/МРС, рыбы, МЖК — **отдельный** (Херсон). Единый юр./земельный merge — при сборке полного master 100 млрд.

#### Организационная модель

**ООО «Нова-Агро — Птицеводство»** — отдельная бизнес-единица с собственным P&L, директором и бухгалтерией.

**Управляющая компания** холдинга «МОЯ МЕЧТА» — стратегия, казначейство, крупные закупки, **сбыт-экспорт** consolidated APK.

**Слот I-фазы:** замена кролиководства (7 000 т, 300 FTE) на птицекомплекс (**18 170 т** мяса + яйцо, **476** FTE) без изменения CAPEX-конверта APK при сценарии **C** (`apk-100bln-integration.md`).

Детали оргструктуры и штата: [`02-zatraty-orgstruktura-shtat.md`](02-zatraty-orgstruktura-shtat.md), **T236-P**.

---

### 2.2. Положение на рынке, деловые связи и репутация

ООО «Нова-Агро — Птицеводство» создаётся как **промышленный оператор полного цикла** в сегменте мяса птицы и яйца — **крупнейшем** сегменте производства мяса в РФ (**≈5,27 млн т** в 2024).

**Профиль блока:**

| Направление | Доля выручки (ориентир) | Рынок |
| --- | --- | --- |
| Бройлер + куриное яйцо | **≈82%** | Внутренний рынок РФ |
| Индейка, утка, гусь, перепёл | диверсификация | Внутренний рынок РФ |
| Удобрение (compost) | **525,6 млн ₽/год** | Местный рынок, **экспорт 0%** |

**Продукция блока не экспортируется** — весь сбыт РФ (канon Tab#5, как у кроликов). Экспортный контур APK **10 208 млн ₽/год** (кожа, халяльный желатин, икра) — **consolidated**, учётная привязка **слота блока 1**, **не входит** в finmodel/NPV 12 млрд (R-02). См. **T10**, [`export-apk-baseline-tab5.md`](export-apk-baseline-tab5.md).

**Технологические и деловые связи (ключевые):**

| Партнёр | Роль |
| --- | --- |
| **Officine Facco & C. S.p.a.** (IT) | 118 птичников / модулей |
| **SINT Tecnologie S.r.l.** (IT) | УПК **6 000 гол/ч**, халяль |
| **F.lli FRAGOLA S.p.a.** (IT) | ККЗ кормов холдинга (вне CAPEX блока) |
| **ASTORIOS HOLDING INC** | Solar **10 МВт·ч** |
| **PRIMERANO INNOVATION SRLS** | Compost **5 т/ч** |
| Авторизованные репродукторы РФ + **VetIS** | Генетика ROSS 308, Hisex-Lohmann и др. |

**Конкурентное позиционирование:** полный цикл + мультипродукт + халяль-переработка + безотходность (помёт → compost, solar) в южном регионе; синергия с APK: корм ККЗ, export Tab#5, сценарий **100 млрд C**.

§ **2.3. Потенциал и масштаб I-фазы** — см. отдельный раздел (`T02`, **T001-merged**).

# 3. Стратегия проекта (§3)

action: replace

Источники:

↳ docs/teo-poultry/appendix/strategiya-proekta.md

## docs/teo-poultry/appendix/strategiya-proekta.md

↳ docs/teo-poultry/appendix/strategiya-proekta.md

## 3. Стратегия проекта — блок птицеводства «Нова-Агро»

**Статус:** draft — §3 master DOCX (блок 1)

**Baseline §3:** [`01-vvedenie-i-resume.md`](../../graphify-corpus/01-vvedenie-i-resume.md) — адаптировано: **кролик → птица**

**Канon:** [`review-pass-notes.md`](review-pass-notes.md), [`apk-100bln-integration.md`](apk-100bln-integration.md)

---

### 3.1. История и предпосылки создания проекта

**Государственный контекст**

Основной предпосылкой остаётся **Постановление Правительства РФ от 22.12.2023 № 2255** — Госпрограмма «Восстановление и социально-экономическое развитие Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, **Запорожской области** и **Херсонской области**».

Проект блока птицеводства реализуется в **Запорожской области** (юридический адрес — г. Мелитополь) в рамках направления холдинга **«Нова-Агро»** и **интегрируется** в APK «МОЯ МЕЧТА» (**100 млрд ₽**, сценарий **C**) через **замену I-фазы** (кролиководство → птицекомплекс **12 000 млн ₽**).

**Отраслевой контекст (птица, не кролик)**

| Фактор | Обоснование |
| --- | --- |
| **Спрос на белок** | Мясо птицы — **№1** по объёму производства мяса в РФ; яйцо — массовый продукт ежедневного спроса |
| **Импортозамещение** | Полный цикл (инкубация → выращивание → убой → реализация) снижает зависимость от импортного оборудования/логистики на критичных этапах |
| **Юг РФ** | Размещение комплекса в южном регионе — близость к потреблению и логистическим коридорам |
| **Халяль** | УПК **SINT 6 000 гол/ч** — сертифицируемая переработка для внутреннего рынка РФ |
| **APK-синергия** | Корм **66 712 т/год** с ККЗ **FRAGOLA**; export Tab#5 на слоте блока 1; блоки II–V без изменений |

**Замена narrative baseline:** абзацы baseline про кролиководство и FAO-кролика **не применяются** к блоку 1. Актуальность рынка птицы — **T12**, **T09**.

**Стратегия APK (общая, as-is baseline) сохраняется:**

**Производство** — продукция высокого качества, жёсткий контроль, VetIS, биозащита;

**Сбыт** — насыщение внутреннего рынка РФ; планомерный рост реализации;

**Ценообразование** — конкурентные оптовые цены (II кв. 2026, консервативно);

**Кадры** — **476** FTE, обучение, стимулирование; программа ramp-up **2026–2029**.

---

### 3.2. Цели и задачи проекта (блок птицы)

**Цель блока:** за **12 млрд ₽** создать **вертикально интегрированный птицеводческий комплекс полного цикла** — направление «Нова-Агро» с устойчивой экономикой (**NPV +2 253** @10%, **16 лет**; IRR **12,8%**) и **476** рабочими местами.

**Ключевые задачи (I-фаза, 2026–2029):**

| № | Задача | KPI / артефакт |
| --- | --- | --- |
| 1 | Выделение земельного **слота 400 га**, проектирование, разрешения | T003-P; кадастр **TBD** (R-04) |
| 2 | Строительство **118** птичников (**Facco**), инкубаторий, УПК (**SINT**), инфраструктура | T022-P, CAPEX **12 000** |
| 3 | Пуск ramp-up: **35 → 65 → 85 → 100%** (2027–2030) | `npv-irr-derived.md` |
| 4 | Выход на **18 170 т** мяса + **153,6 млн** куриных + **7 млн** перепелиных яиц / год | T004-P |
| 5 | Обеспечение кормами **66 712 т/год** (ККЗ холдинга) | T141-P, T06 |
| 6 | Реализация на внутреннем рынке РФ; **экспорт продукции птицы — 0%** | T10, R-02 |
| 7 | Безотходность: compost **5 т/ч**, solar **10 МВт·ч**, удобрение **525,6 млн ₽** | T07, `energy-budget.yaml` |
| 8 | Формирование штата **476** FTE, запуск оргструктуры | T236-P, appendix/02 |

**Финансирование блока (12 000 млн ₽):** ФНБ **600** + РАЛ **2 340** + банки **9 060** — лист «Финансирование» finmodel, [`financing-structure.md`](financing-structure.md).

**Связь с APK 100 млрд:** блок птицы **12 000**; trim блоков 2–5 **−958,5** пропорционально → **ровно 100 000** (сценарий **C**). Детали: [`apk-100bln-integration.md`](apk-100bln-integration.md).

**Не входит в задачи блока 1:** строительство теплиц, КРС/МРС, рыбоводства, МЖК — **baseline as-is** (блоки II–V).

---

### Стратегические приоритеты vs альтернатива «оставить кроликов»

| Критерий | Кролики (baseline I-фаза) | Птица (принятый вариант C) |
| --- | --- | --- |
| CAPEX слота | 11 041,5 млн | **12 000** млн |
| Выручка блока | 4 798 млн/год | **5 559** млн/год |
| FTE | 300 | **476** |
| NPV @10% (сопоставимый горизонт) | tab#7 baseline | **+2 253** (16y канon) |
| Масштаб рынка | Ниша | **Крупнейший** сегмент мяса РФ |
| Export продукции блока | 0% | **0%** (Tab#5 consolidated — без изменений) |

Обоснование выбора: §12.2 [`06-vyvody-i-riski.md`](06-vyvody-i-riski.md).

# 2.3. Потенциал и масштаб I-фазы (§2.3)

action: replace

Источники:

↳ docs/teo-poultry/T02-scale-phase.md

↳ docs/teo-tables/critical/T001-master-summary-phases-poultry.md

## T02 — Масштаб и фаза

↳ docs/teo-poultry/T02-scale-phase.md

## T02. Масштаб и фаза (птицеводство)

Источники: `appendix/03-svodnyy-raschet-kompleksa.md`, `finmodel-pticekompleks-12-mlrd.xlsx`

### Производственные показатели

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| **Мясо птицы** | **18 169 т/год** |
| **Куриное яйцо** | **153,6 млн шт./год** |
| **Перепелиное яйцо** | **7 млн шт./год** |
| Единовременное поголовье | **2 147 400 голов** |
| Птичников / модулей | **118** |
| Регион / юридический адрес | **Запорожская область, г. Мелитополь** |
| APK холдинга (птица) | **250 000 га** |
| Слот блока | **400 га** — `land-budget.yaml` |
| Рабочих мест | **476** |
| Корма | **66 712 т/год** |

### Выход на мощность (база выручки **5 559**)

| Год | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Загрузка | 35% | 65% | 85% | 100% |
| Выручка, млн ₽ | **1 946** | **3 613** | **4 725** | **5 559** |

### Продуктовая стратегия

**Бройлер + куриное яйцо** — ≈70% направленческого CAPEX, >90% выручки.

Удобрение **525,6 млн ₽** — отдельная строка (= кролики tab#205).

Подробно: `appendix/03-svodnyy-raschet-kompleksa.md`

## T001-merged

↳ docs/teo-tables/critical/T001-master-summary-phases-poultry.md

## Сводка проекта: фазы, CAPEX, мощности (APK — блок 1 птица)

**Источник:** [`T001-master-summary-phases.md`](T001-master-summary-phases.md) (baseline) + [`T001-master-summary-pticevodstvo.md`](T001-master-summary-pticevodstvo.md) (I-фаза)

**Сценарий:** APK 100 млрд **C**; блоки II–III **as-is** baseline

**Статус:** draft — merged для master DOCX

| ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА | ООО «МОЯ МЕЧТА» (APK); **I-фаза блок 1** — ООО «Нова-Агро — Птицеводство» |
| --- | --- |
| ПРОЕКТ СОСТОИТ ИЗ 3-Х ФАЗЫ |  |
| I-ФАЗА ПРОЕКТА – **ПТИЦЕВОДЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС «НОВА-АГРО»** | **2026–2029** (ориентир) |
| Регион блока | Запорожская область, г. Мелитополь |
| Производственная мощность в год: |  |
| Мясо птицы (бройлер, индейка, утка, гусь, перепёл) | **18 170,00** тн |
| Куриное яйцо | **153 600 000,00** шт |
| Перепелиное яйцо | **7 000 000,00** шт |
| Удобрение из помёта | **43 800,00** тн |
| Общая стоимость проекта | **12 000 000,00** ТЫС.РУБ. |
| В том числе: |  |
| Строительство / СМР (ориентир) | **6 000 000,00** ТЫС.РУБ. |
| Технологическое оборудование | **5 300 000,00** ТЫС.РУБ. |
| Рабочий капитал | **700 000,00** ТЫС.РУБ. |
| Создание новых рабочих мест | **476** единиц |
| Источник финансирования проекта, из них: | **12 000 000,00** ТЫС.РУБ. |
| ФНБ | **600 000,00** ТЫС.РУБ. |
| РАЛ (оборудование) | **2 340 000,00** ТЫС.РУБ. |
| Банки | **9 060 000,00** ТЫС.РУБ. |
| *Заменяет «Кролиководческая ферма» (7 000 т, 300 FTE)* |  |
| I-ФАЗА ПРОЕКТА – ТЕПЛИЧНЫЙ КОМПЛЕКС (100 ГА) | 2025-2028г. (вкл.) |
| Производственная мощность в год: |  |
| Овощи/ягоды | 18 400,00 тн |
| Цветы | 376 000 000,00 шт |
| Общая стоимость проекта | 34 500 000,00 ТЫС.РУБ. |
| В том числе: |  |
| Строительство теплицы | 4 000 000,00 ТЫС.РУБ. |
| Технологическое оборудование | 29 800 000,00 ТЫС.РУБ. |
| Рабочий капитал | 700 000,00 ТЫС.РУБ. |
| Создание новых рабочих мест | 2 000 единиц |
| Источник финансирования проекта, из них: | 34 500 000,00 ТЫС.РУБ. |
| собственные средства | 0,00 ТЫС.РУБ. |
| инвестиции | 34 500 000,00 ТЫС.РУБ. |
| II-ФАЗА ПРОЕКТА – ЖИВОТНОВОДЧЕСКАЯ ФЕРМА | 2025-2028г. (вкл.) |
| Производственная мощность в год: |  |
| Мясо КРС, из них: | 14 000,00 тн |
| Говядина | 9 758,00 тн |
| Телятина | 4 242,00 тн |
| Мясо МРС, из них: | 6 000,00 тн |
| Баранина | 5 000,00 тн |
| Ягненок | 1 000,00 тн |
| Субпродукты КРС | 5 510,00 тн |
| Субпродукты МРС | 2 774,00 тн |
| Молочные продукты | 50 000,00 тн |
| Побочные продукты: |  |
| Натуральная кожа, из них: | 600 000,00 м2 |
| Натуральная кожа КРС | 420 000,00 м2 |
| Натуральная кожа МРС | 180 000,00 м2 |
| Желатин халяльный | 6 000,00 тн |
| Кровяная мука | 3 000,00 тн |
| Шерсть овец | 200,00 тн |
| Электроэнергия, из них: | 297 450,00 МВт. час |
| для собственных нужд | 225 922,00 МВт. час |
| для продажи | 71 528,00 МВт. час |
| Органическое удобрение, из них | 572 000,00 тн |
| для собственных нужд | 572 000,00 тн |
| для продажи | 0,00 тн |
| Общая стоимость проекта | 40 000 000,00 ТЫС.РУБ. |
| В том числе: |  |
| Строительство фермы | 7 200 000,00 ТЫС.РУБ. |
| Технологическое оборудование/животные/техника | 32 400 000,00 ТЫС.РУБ. |
| Рабочий капитал | 400 000,00 ТЫС.РУБ. |
| Создание новых рабочих мест | 1 000 единиц |
| Источник финансирования проекта, из них: | 40 000 000,00 ТЫС.РУБ. |
| собственные средства | 0,00 ТЫС.РУБ. |
| инвестиции | 40 000 000,00 ТЫС.РУБ. |
| III-ФАЗА ПРОЕКТА – РЫБОВОДЧЕСКАЯ ФЕРМА | 2025-2028г. (вкл.) |
| Производственная мощность в год: |  |
| Чёрная икра белуги | 20 000,00 кг |
| Общая стоимость проекта | 8 000 000,00 ТЫС.РУБ. |
| В том числе: |  |
| Строительство фермы | 4 000 000,00 ТЫС.РУБ. |
| Технологическое оборудование/животные | 3 200 000,00 ТЫС.РУБ. |
| Рабочий капитал на 3 года | 800 000,00 ТЫС.РУБ. |
| Создание новых рабочих мест, из них | 200,00 единиц |
| Источник финансирования проекта, из них: | 8 000 000,00 ТЫС.РУБ. |
| собственные средства | 0,00 ТЫС.РУБ. |
| инвестиции | 8 000 000,00 ТЫС.РУБ. |

# 4. Рынок, SWOT, цены (§4)

action: replace

Источники:

↳ docs/teo-poultry/T09-market-swot.md

↳ docs/teo-poultry/T12-world-market.md

↳ docs/teo-poultry/appendix/sensitivity-and-scenarios.md

↳ docs/teo-poultry/appendix/stress-pack.md

## T09 — Рынок и SWOT

↳ docs/teo-poultry/T09-market-swot.md

## T09. Рынок, SWOT, цены РФ

Источники: finmodel; **`appendix/sensitivity-and-scenarios.md`**, `calculated-scenarios.json`

### Выручка по направлениям (полная мощность, **5 559**)

| Направление | Объём | Цена | Выручка, млн ₽/год | Доля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бройлер | 17 024 т | 205 ₽/кг | **3 490** | 63% |
| Куриное яйцо | 153,6 млн шт. | 7 ₽/шт | **1 075** | 19% |
| Индейка | 674 т | 360 ₽/кг | 243 | 4% |
| Утка | 252 т | 320 ₽/кг | 81 | 1% |
| Перепёл (мясо) | 200 т | 450 ₽/кг | 90 | 2% |
| Гусь | 20 т | 480 ₽/кг | 10 | <1% |
| Перепелиное яйцо | 7 млн шт. | 3 ₽/шт | 21 | <1% |
| Побочка (мука, жир) | — | — | **25** | <1% |
| **Удобрение (compost)** | **43 800 т** | **12 ₽/кг** | **526** | **9%** |
| **Итого** |  |  | **5 559** | 100% |

### Экономика и чувствительность (расчёт)

| Показатель | База | Стресс (комб.) | Оптимист +5% |
| --- | --- | --- | --- |
| EBITDA | **2 216** | **1 551** | **2 466** |
| NPV @10% (16 лет) | **+2 253** | **−1 884** | **+3 803** |
| IRR | **12,8%** | **7,4%** | **14,6%** |

Критические точки: **яйцо −30%** → NPV +248; **корм +20%** → NPV −69. Детали: лист «Чувствительность» xlsx.

### SWOT

|  | Содержание |
| --- | --- |
| **Strengths** | Вертикальный цикл; бройлер ROSS 308 + яйцо **>82%** выручки; EBITDA **~40%**; корм ККЗ **28k ₽/t**; solar+compost = baseline кроликов |
| **Weaknesses** | Волатильность **яйца**; участок позже; логистика **SINT** (IT); Запорожская vs baseline |
| **Opportunities** | Экспортный контур **10,2 млрд** на блоке 1; халяль **внутри РФ**; органика **526**; APK **100 млрд** C |
| **Threats** | Федеральные бройлерные холдинги; профицит яйца 2025–26; АЧП; **комбинированный стресс** ломает NPV @10% |

### Конкуренты (РФ, ориентир)

| Игрок | Сегмент | Риск для нас |
| --- | --- | --- |
| Черкизово / Petelino | Бройлер, индейка | Цена, объём, дистрибуция |
| Русагro / Царицынo | Бройлер, яйцо | Вертикаль, feed |
| Белая птица / Resurs | Яйцо, бройлер | Регионы юг |
| **Мы** | 6 видов, 12 млрд, Запорожье | Ниша + халяль + холдинг |

### Экспорт

| Контур | млн ₽/год | В finmodel 12 млрд |
| --- | --- | --- |
| **Птица (мясо, яйцо, удобрение)** | **0 экспорт** / **5 559** РФ | **да** |
| **APK Tab#5** (кожа, gelatin, икра) | **10 208** | **нет** — consolidated |

Детали: `appendix/export-apk-baseline-tab5.md`, T10.

Детали OPEX: `appendix/02-zatraty-orgstruktura-shtat.md`

## T12 — Мировой рынок птицы

↳ docs/teo-poultry/T12-world-market.md

## T12. Мировой рынок птицы

Данные **FAO Meat Market Review 2023** (Rome, 2024) — официальная статистика FAO, carcass weight equivalent. **Не смешивать** с baseline T12 (крольчатина).

### Производство

| Показатель | 2023 | Δ г/г |
| --- | --- | --- |
| **Мясо птицы, мир** | **146 млн т** | **+1,9%** |
| Мясо всех видов, мир | 371 млн т | +1,5% |
| Доля птицы в приросте мясного производства | лидирующая | среди всех категорий |

**Регионы (птица):** рост во всех крупных регионах, **кроме Африки**. Азия — **≈58 млн т** (+≈1,5 млн т г/г). Основной прирост в **Китае, Бразилии, ЕС, Индии** (инвестиции в племенной материал, доступность кормов, спрос на доступный белок).

### Торговля

| Показатель | 2023 |
| --- | --- |
| **Мировая торговля мясом птицы** | **16,1 млн т** |
| Δ г/г | −0,4% |
| Мировая торговля всеми видами мяса | 40,5 млн т (−1,5%) |

Снижение экспорта птицы — в Азии, Северной Америке и Европе; **Южная Америка** — исключение (рост экспорта).

### Контекст для проекта

| Параметр проекта | Масштаб vs мир |
| --- | --- |
| Мясо птицы комплекса | **18 169 т/год** |
| Доля от мирового производства | **≈0,012%** (18,2 тыс. т / 146 млн т) |

Комплекс — **локальный/региональный** игрок по мировым меркам; конкуренция на экспортных рынках — с **Бразилией, США, Таиландом, ЕС** и растущим экспортом **РФ** (см. T10).

### Россия (справочно, не FAO)

Производство мяса птицы в РФ **≈6,7 млн т** (live weight, 2024) — отраслевые оценки; экспорт **301,7–420 тыс. т/год** (2023–2024, см. T10). Для T12 по РФ надёжнее опираться на **ЕМИСС / Росстат / Росптицесоюз**, когда понадобится отдельный слайд.

### Источники

FAO. 2024. *Meat Market Review: Overview of global market developments in 2023*. Rome.

https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/ae4eb1ec-613d-478c-8361-c9bdba1df559/content

FAOSTAT Livestock Primary (national/global, annual): https://data.apps.fao.org/catalog/dataset/livestock-primary-national-global-annual

## docs/teo-poultry/appendix/sensitivity-and-scenarios.md

↳ docs/teo-poultry/appendix/sensitivity-and-scenarios.md

## Расчётные сценарии (scripts/calc-poultry-scenarios.py)

Автоматически из finmodel; листы xlsx: **«Чувствительность»**, **«Экспорт»**.

NPV/IRR: DCF **16 лет @10%** (как NPV-IRR). JSON: `calculated-scenarios.json`.

### База

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Выручка | **5 559** млн ₽/год |
| OPEX | **3 343** |
| EBITDA | **2 216** (39,9%) |
| NPV @10% | **+2 253** |
| IRR | **12,8%** |

---

### Чувствительность

| Сценарий | EBITDA | NPV @10% | IRR | Вывод |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **База** | 2 216 | **+2 253** | 12,8% | — |
| Яйцо −15% | 2 055 | +1 251 | 11,6% | NPV > 0 |
| Яйцо −30% | 1 894 | **+248** | 10,3% | на грани 10% |
| Корм +15% | 1 936 | +511 | 10,7% | NPV > 0 |
| Корм +20% | 1 843 | **−69** | 9,9% | **ниже порога** |
| Бройлер −10% | 1 867 | +84 | 10,1% | слабо |
| Ramp 85% (вечная неполная мощн.) | 1 784 | **−437** | 9,4% | если не выйти на 100% |
| **Комбин. стресс** | 1 551 | **−1 884** | 7,4% | яйцо −20%, бройлер −5%, корм +15% |
| Оптимист +5% цены | 2 466 | +3 803 | 14,6% | upside |

**Критические точки (сами посчитали):**

Яйцо может падать **~до −28%** при прочих базовых — NPV ≈ 0.

Корм **+19–20%** — NPV ≈ 0.

Одновременный стресс — проект **не проходит** 10% без мер.

---

### Экспорт

| Контур | Экспорт | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| **Птица** (finmodel) | **0** | 5 559 млн — только РФ |
| **APK Tab#5** (блок 1) | **10 208 млн ₽** | кожа, gelatin, икра — baseline |

Сценарии мяса птицы **сняты**. `appendix/export-apk-baseline-tab5.md`

---

### APK 100 млрд — три сценария

**Канон: C** (утверждено — ровно **100 000**).

| Сценарий | Итого CAPEX | Δ к 100 000 |
| --- | --- | --- |
| A: птица 12 000, остальное без изменений | 100 958,5 | +958,5 |
| B: птица урезана до 11 041,5 (= кролики) | 100 000 | 0 |
| **C: птица 12 000, остальные блоки −958,5 пропорц.** | **100 000** | **0** |

#### Сценарий C (детализация, млн ₽)

| Блок | CAPEX |
| --- | --- |
| Птица | 12 000 |
| Теплицы | 34 128 |
| Животноводство | 27 163 |
| Рыба | 8 903 |
| Масложир | 17 806 |
| **Итого** | **100 000** |

---

### SWOT (качественный, без новых данных)

| **S** | Полный цикл; 6 видов; корм ККЗ холдинга; energy=кролики; EBITDA **40%**; бройлер+яйцо **>90%** выручки |
| --- | --- |
| **W** | Зависимость от цены яйца; 476 FTE vs 480 в docx; участок не выделен; нет firm вендоров |
| **O** | Экспорт **10,2 млрд** Tab#5 на блоке 1; органика **526**; слот APK **100 млрд** |
| **T** | Чerkizovo/Rusagro; профицит яйца; АЧП; регион; комб. стress → NPV < 0 |

---

Пересчёт: `python3 scripts/calc-poultry-scenarios.py`

## docs/teo-poultry/appendix/stress-pack.md

↳ docs/teo-poultry/appendix/stress-pack.md

## Stress-pack — чувствительность блока птицы

**Источник:** finmodel лист «Чувствительность»; [`sensitivity-and-scenarios.md`](sensitivity-and-scenarios.md)

**Канon DCF:** **16 лет @10%** (R-03). Baseline tab#7 (**10 лет**) — только stress-сравнение.

---

### База

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Выручка | **5 559** млн ₽/год |
| OPEX | **3 343** |
| EBITDA | **2 216** (39,9%) |
| NPV @10% | **+2 253** |
| IRR | **12,8%** |
| Простая окупаемость | **5,4 года** |

---

### Таблица сценариев

| # | Сценарий | EBITDA | NPV @10% | IRR | Вердикт @10% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | **База** | 2 216 | **+2 253** | 12,8% | ✓ |
| 1 | Яйцо **−15%** | 2 055 | +1 251 | 11,6% | ✓ |
| 2 | Яйцо **−30%** | 1 894 | **+248** | 10,3% | на грани |
| 3 | Корм **+15%** | 1 936 | +511 | 10,7% | ✓ |
| 4 | Корм **+20%** | 1 843 | **−69** | 9,9% | **✗** |
| 5 | Бройлер **−10%** | 1 867 | +84 | 10,1% | слабо ✓ |
| 6 | Ramp **85%** (вечный) | 1 784 | **−437** | 9,4% | **✗** |
| 7 | **Комб. стресс**¹ | 1 551 | **−1 884** | 7,4% | **✗** |
| 8 | Оптимист **+5%** цены | 2 466 | +3 803 | 14,6% | upside |

¹ Комб. стресс: яйцо −20%, бройлер −5%, корм +15%.

---

### Критические точки (break-even @10%)

| Драйвер | Порог | NPV ≈ 0 |
| --- | --- | --- |
| Цена **куриного яйца** | падение | **~−28%** при прочих базовых |
| Цена **корма** | рост | **+19…20%** |
| **Ramp** | неполная мощность | **85%** без выхода на 100% → NPV < 0 |
| **Комбинация** | одновременно | проект **не проходит** 10% без мер |

---

### CAPEX stress (качественный)

| Шок | Оценка влияния | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| CAPEX **+15%** | IRR ↓ ~1,5 п.п. | Резерв 1,25% в T022-P частично покрывает |
| Задержка ввода **+12 мес.** | NPV ↓ существенно | Критичен график Facco + SINT |
| Ставка **+2 п.п.** (12%) | NPV ↓ ~600–800 | Не моделировано в xlsx — TODO |

---

### DCF horizon stress (R-03)

| Горизонт | NPV @10% | IRR | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| **16 лет** (канon) | **+2 253** | **12,8%** | KPI, инвестмемо |
| **10 лет** (baseline tab#7) | **−1 728** | **6,7%** | Сопоставимость с «МОЯ МЕЧТА» |

**Правило:** в заголовках и резюме — только **16 лет**. Строка 10 лет — footnote / этот stress-pack.

---

### Меры снижения (привязка к рискам)

| Stress | Риск | Мера |
| --- | --- | --- |
| Яйцо −15…30% | R-P02 | Диверсификация бройлером; контракты с сетями |
| Корм +15…20% | R-P03 | T141-P рецептуры; зерно с **250k га** APK |
| Ramp 85% | R-P05 | KPI по [`T022-P`](../teo-tables/critical/T022-investment-schedule-pticevodstvo.md) |
| Комб. стресс | R-P04 | Резерв CAPEX; поэтапное финансирование |
| 10y DCF | R-P13 | Обоснование 16y в [`dcf-policy.md`](dcf-policy.md) |

---

### Экспорт (не stress finmodel)

| Контур | Export | В NPV блока |
| --- | --- | --- |
| Птица (finmodel) | **0%** | **да** (5 559) |
| APK Tab#5 | **100%** (10 208) | **нет** (R-02) |

Сценарии export мяса птицы **сняты** — продукт только РФ.

# 4.1.5 / 10. Экспорт (§4 / §10)

action: adapt

Источники:

↳ docs/teo-poultry/T10-export.md

↳ docs/teo-poultry/appendix/export-apk-baseline-tab5.md

↳ docs/teo-tables/critical/T005-export-revenue-matrix.md

## T10 — Экспорт

↳ docs/teo-poultry/T10-export.md

## T10. Экспорт

**Канon (review-pass R-02):** Tab#5 **10 208 млн ₽** — **consolidated APK** (кожа, желатин, икра), учётная привязка **слота блока 1** к оператору «Нова-Агро».

**Не путать** с finmodel **5 559 млн ₽** — мясо/яйцо/удобрение птицы, **экспорт 0%**, **входит в NPV блока**.

Детали: `appendix/export-apk-baseline-tab5.md`, `appendix/review-pass-notes.md`

### Как у кроликов (Tab#5)

|  | Кролики (baseline) | Птица (канon) |
| --- | --- | --- |
| Мясо блока | 7 000 т → **местный рынок** | 18 170 т → **местный рынок** |
| **Удобрение** | 43 800 т → **местный** (Tab#5) | 43 800 т → **местный** |
| Экспорт продукции блока | **0** | **0** |
| Выручка блока (местный) | **4 798** млн | **5 559** млн |
| Экспорт **10,2 млрд APK** | слот блока 1 (учётная привязка) | **тот же слот** — consolidated, не finmodel |

Экспорт APK (кожа, gelatin, икра) — **не мясо/яйцо** блока 1; оператор слота — **Нова-Агро** вместо кроликов. **10 208 млн ₽ не в NPV finmodel 12 млрд** (R-02).

### Два контура

| Контур | Выручка/год | Экспорт |
| --- | --- | --- |
| **Птицеводство** (мясо, яйцо, удобрение) | **5 559 млн ₽** | **0** |
| **Экспорт APK** (кожа, халяльный желатин, шерсть, икра) | **10 208 млн ₽** | **100%** |

### Экспортный портфель (Tab#5)

| Источник APK | Продукт | млн ₽/год |
| --- | --- | --- |
| Животноводство | Натуральная кожа (КРС+МРС) | 1 478 |
| Животноводство | **Желатин халяльный** | 3 840 |
| Животноводство | Шерсть | 90 |
| Рыбоводство | **Чёрная икра белуги** | 4 800 |
| **Итого** |  | **10 208** |

### География

**СНГ, Азия, arab countries** — как baseline «МОЯ МЕЧТА» (`baseline.yaml`, `01-vvedenie-i-resume.md`).

Халяль-блок УПК — для **внутреннего** рынка РФ (цена бройлера 205 ₽/кг), **не** для экспортного потока мяса птицы.

### Организация

Оператор блока 1: **ООО «Нова-Агро — Птицеводство»**

Сбыт-экспорт: **общие службы УК** холдинга

Finmodel **12 млрд**: NPV/IRR **без** 10,2 млрд экспорта APK (отдельный consolidated контур)

### Источники baseline для T10

| Артефакт | Содержание |
| --- | --- |
| `teo-tables/critical/T005-export-revenue-matrix.md` | матрица экспорт / местный рынок |
| `docs/graphify-corpus/01-vvedenie-i-resume.md` | стратегия экспорта, халяль, икра 100% export |
| `docs/graphify-corpus/04-rynok-i-analitika.md` | рынки gelatin, кожи, масла → СНГ/Asia/arab |
| `docs/scenarios/baseline.yaml` | `export_bln_rub: 10.2` |

## docs/teo-poultry/appendix/export-apk-baseline-tab5.md

↳ docs/teo-poultry/appendix/export-apk-baseline-tab5.md

## Экспорт APK — перенос на блок птицы (Tab#5 baseline)

Источник: `docs/teo-tables/critical/T005-export-revenue-matrix.md` (Word-таблица **#5**, `1.ТЭО_МОЯ МЕЧТА.docx`).

**Канon (review-pass R-02):** Tab#5 **10 208 млн ₽/год** — **consolidated APK** (кожа, желатин, икра), **учётная привязка слота I-фазы** к оператору «Нова-Агро».

**Продукция птицеводства** (мясо, яйцо, удобрение) — **только РФ, экспорт 0%**. **10 208 млн ₽ не входят** в finmodel/NPV блока 12 млрд. См. [`review-pass-notes.md`](review-pass-notes.md).

### Сравнение с кроликами (Tab#5)

| Строка Tab#5 | Кролики | Птица |
| --- | --- | --- |
| Мясо | 7 000 т, **560 ₽/кг**, **местный** | 18 170 т, **205 ₽/кг**, **местный** |
| Экспорт мяса блока | **нет** | **нет** |
| Удобрение (43 800 т × 12 ₽/кг) | **525,6 млн, местный** (Tab#5, строка местного рынка) | **525,6 млн, местный** — **экспорт 0** |
| Экспорт **10 208** млн (кожа, gelatin, икра) | слот блока 1 | **перенос на птицу** |

### Разделение потоков

| Поток | Выручка | Экспорт |
| --- | --- | --- |
| **Птицеводство** (finmodel) | **5 559 млн ₽** | **0** — весь сбыт РФ |
| **Экспортный контур APK** (Tab#5) | **10 208 млн ₽** | **100%** — см. таблицу ниже |

Организация: сбыт-экспорт через **УК холдинга** + юрлицо **ООО «Нова-Агро — Птицеводство»** как **оператор блока 1** (`appendix/02-zatraty-orgstruktura-shtat.md`).

### Экспорт APK (из Tab#5) — **10 208 млн ₽/год**

| Комплекс | Продукция | Ед. | Объём/год | Цена, тыс. ₽ | Выручка, тыс. ₽ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Животноводство** | Натуральная кожа КРС | м² | 420 000 | 2,48 | 1 041 600 |
|  | Натуральная кожа МРС | м² | 180 000 | 2,43 | 436 891 |
|  | **Кожа, всего** | м² | 600 000 | 2,46 | **1 478 491** |
|  | **Желатин халяльный** | т | 6 000 | 640 | **3 840 000** |
|  | Шерсть овец | т | 200 | 450 | 90 000 |
|  | **Итого животноводство** |  |  |  | **5 408 491** |
| **Рыбоводство** | **Чёрная икра белуги** | кг | 20 000 | 240 | **4 800 000** |
|  | **ИТОГО ЭКСПОРТ** |  |  |  | **10 208 491** |

### География (baseline)

**СНГ, Азия, арабские государства** — `docs/scenarios/baseline.yaml`, `docs/graphify-corpus/00-summary.md`.

| Направление | Продукты | Примечание |
| --- | --- | --- |
| СНГ / ЕАЭС | кожа, желатин | VetIS, ТР ТС |
| Ближний Восток / arab | **халяльный желатин**, икра | 100% желатина и икры — экспорт в baseline |
| Азия | икра, кожа | Китай и др. — по соглашениям baseline |

**Не в контуре блока 1:** экспорт **мяса**, **яйца**, **удобрения** (у кроликов Tab#5: «Удобрение из навоза» — **местный рынок**, в секции экспорта **нет**).

### Связь с finmodel птицы (12 млрд)

| Выручка блока в xlsx | **5 559** млн — **без экспортной строки** |
| --- | --- |
| NPV/IRR | считаются только по **5 559** (лист NPV-IRR) |
| Экспорт **10,2 млрд** | **консolidated APK**, учётная привязка к **блоку 1** в ТЭО; **не суммируется** в EBITDA finmodel 12 млрд |

### Что убрано (не канon)

~~Экспорт 6% мяса птицы~~

~~235 млн ₽ / 1 090 т / страны KZ-UZ-…~~

~~Лист «Экспорт» xlsx — сценарии мяса птицы~~

## T005-export-revenue-matrix

↳ docs/teo-tables/critical/T005-export-revenue-matrix.md

## Выручка: экспорт и местный рынок

**Источник:** `docs/1.ТЭО_МОЯ МЕЧТА.docx` — Word-таблица **#5**

**Категория:** `project_critical`

**Критичная для проекта:** да

**Извлечено:** автоматически (`scripts/extract-teo-docx-tables.py`)

| В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПОРТ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КОМПЛЕКС | Ед. изм. | Проектная мощность в год кол-во | Цена за ед.изм. ТЫС.РУБ. | Проектная мощность в год ТЫС.РУБ. |
| Животноводческая ферма |  |  |  | 5 408 491 |
| Натуральная кожа КРС | м2 | 420 000 | 2,48 | 1 041 600 |
| Натуральная кожа МРС | м2 | 180 000 | 2,43 | 436 891 |
| Натуральная кожа, всего | м2 | 600 000 | 2,46 | 1 478 491 |
| Желатин халяльный | тн | 6 000 | 640 | 3 840 000 |
| Шерсть овец | тн | 200 | 450 | 90 000 |
| Рыбоводческая ферма |  |  |  | 4 800 000 |
| Черная икра белуги | кг | 20 000 | 240 | 4 800 000 |
| ВСЕГО |  |  |  | 10 208 491 |
| В ТОМ ЧИСЛЕ: МЕСТНЫЙ РЫНОК |  |  |  |  |
| КОМПЛЕКС | Ед. изм. | Проектная мощность в год кол-во | Цена за ед.изм. ТЫС.РУБ. | Проектная мощность в год ТЫС.РУБ. |
| Кролиководческая ферма |  |  |  | 4 798 023 |
| Мясо кролика | тн | 7 000 | 560 | 3 920 000 |
| Субпродукты кролика | тн | 3 753 | 94 | 352 423 |
| Удобрение из навоза кролика | тн | 43 800 | 12 | 525 600 |
| Тепличный комплекс |  |  |  | 24 080 000 |
| Овощи/ягоды | тн | 18 400 | 174 | 3 200 000 |
| Цветы | шт | 376 000 000 | 0,056 | 20 880 000 |
| Животноводческая ферма |  |  |  | 18 982 946 |
| Говядина | тн | 9 758 | 480 | 4 683 636 |
| Телятина | тн | 4 242 | 560 | 2 375 758 |
| Субпродукты КРС | тн | 5 510 | 49 | 271 776 |
| Кефир | тн | 31 230 | 90 | 2 810 735 |
| Ряженка | тн | 2 592 | 160 | 414 677 |
| Йогурт | тн | 9 821 | 170 | 1 669 622 |
| Творог | тн | 546 | 500 | 272 814 |
| Сметана | тн | 2 455 | 380 | 933 024 |
| Сливки | тн | 955 | 400 | 381 940 |
| Сыр | тн | 2 183 | 650 | 1 418 633 |
| Масло сливочное | тн | 218 | 900 | 196 426 |
| Молочные продукты, всего | тн | 50 000 | 162 | 8 097 872 |
| Баранина | тн | 5 000 | 480 | 2 400 000 |
| Субпродукты МРС | тн | 2 774 | 39 | 109 319 |
| Ягненок | тн | 1 000 | 560 | 560 000 |
| Кровяная мука | тн | 3 000 | 90 | 270 000 |
| Электроэнергия | МВт | 71 528 | 3,00 | 214 585 |
| Масложировой комбинат |  |  |  | 13 328 100 |
| Растительные масла и маргарин | упак | 199 500 000 | 0,07 | 13 255 600 |
| Зола лузги семечек подсолнечника | тн | 1 450 | 50 | 72 500 |
| ВСЕГО |  |  |  | 61 189 069 |

# 5. Материалы и корма (§5)

action: replace

Источники:

↳ docs/teo-poultry/T06-feed.md

↳ docs/teo-tables/critical/T141-feed-recipes-poultry.md

↳ docs/teo-poultry/appendix/feed-recipes-table.md

## T06 — Кормление

↳ docs/teo-poultry/T06-feed.md

## T06. Кормление и комбикорм

Источники: finmodel листы «Корма», «OPEX»; `appendix/vendors-equipment.md`

**Tab. P-141 (рецепты + SKU):** [`appendix/feed-recipes-table.md`](appendix/feed-recipes-table.md)

**Critical-слой:** [`../teo-tables/critical/T141-feed-recipes-poultry.md`](../teo-tables/critical/T141-feed-recipes-poultry.md)

### Баланс кормов

| Группа | Голов/год | кг/гол | Корма, т/год | Доля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бройлер | 9 360 000 | 4,5 | 42 120 | 63,1% |
| Куры-несушки | 480 000 | 42,0 | 20 160 | 30,2% |
| Индейка | 60 000 | 39,0 | 2 340 | 3,5% |
| Утка | 100 000 | 9,8 | 980 | 1,5% |
| Перепёл мясной | 1 050 000 | 0,78 | 819 | 1,2% |
| Гусь | 4 800 | 19,2 | 92 | 0,1% |
| Перепелиные несушки | 25 000 | 8,03 | 201 | 0,3% |
| **Итого** |  |  | **66 712** | 100% |

### SKU бройлера (6,5 оборота/год)

Цикл: 42 дня откорм + 14 дней санразрыв → **6,5 оборота**. Раскладка по фазам ROSS 308 (накопленный расход на голову 4,5 кг):

| SKU | Фаза | т/год | Доля бройлера |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК-BR-01 | Старт 0–10 дн | 4 025 | 9,6% |
| ПК-BR-02 | Рост 11–24 дн | 8 611 | 20,4% |
| ПК-BR-03 | Финиш 25–42 дн | 29 484 | 70,0% |

**Политика:** для finmodel/OPEX достаточно **группового** tonnage (как у кроликов). SKU-разбивка — **приложение для ККЗ**, не для NPV.

### Каноническая формулировка — ККЗ (= baseline)

Корма производятся на **комбикормовом заводе холдинга**, поставленном итальянской компанией **F.lli FRAGOLA S.p.a.** (как в основном ТЭО «МОЯ МЕЧТА»). Мощность завода — **262 800 т/год**. Птицеводству требуется **~66,7 тыс. т/год** (~22% мощности). **ККЗ в CAPEX блока 12 млрд не входит** — корм по себестоимости холдинга.

### Экономика корма

Себестоимость корма: **~28 000 ₽/т** (vs рыночная ~35 000 ₽/t)

Статья OPEX «Корма»: **1 868 млн ₽/год** (56% OPEX)

Сырьё: шрот подсолнечника и сои с полей и **масложирового комбината** холдинга

## T141-P

↳ docs/teo-tables/critical/T141-feed-recipes-poultry.md

## T141-P. Рецепты и баланс комбикормов — птицеводство

**Источник:** `docs/teo-poultry/appendix/feed-recipes-table.md` (Tab. P-141)

**Статус:** draft — согласование с технологом ККЗ

**Baseline кролики:** Tab. 141 = КРС + рыба (%); **разбивки по SKU/фазам у кроликов нет**

### Баланс по группам (finmodel)

| Группа | Голов/год | кг/гол | т/год | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бройлер | 9 360 000 | 4,5 | 42 120 | 63,1 |
| Куры-несушки | 480 000 | 42,0 | 20 160 | 30,2 |
| Индейка | 60 000 | 39,0 | 2 340 | 3,5 |
| Утка | 100 000 | 9,8 | 980 | 1,5 |
| Перепёл мясной | 1 050 000 | 0,78 | 819 | 1,2 |
| Гусь | 4 800 | 19,2 | 92 | 0,1 |
| Перепелиные несушки | 25 000 | 8,03 | 201 | 0,3 |
| **Итого** |  |  | **66 712** | 100 |

### SKU бройлера (6,5 оборота, ROSS 308, 42 дня)

| SKU | Фаза | кг/гол | т/год | % бройлера |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПК-BR-01 | Старт 0–10 дн | 0,43 | 4 025 | 9,6 |
| ПК-BR-02 | Рост 11–24 дн | 0,92 | 8 611 | 20,4 |
| ПК-BR-03 | Финиш 25–42 дн | 3,15 | 29 484 | 70,0 |

OPEX/finmodel: **единая** себестоимость 28 000 ₽/t × 66 712 t — фазировка SKU **не влияет** на NPV.

### Рецепты (% состава) — сводка

| SKU | Кукуруза | Пшеница | Соевый шрот | Жмых подс. | Прочее | БВМК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПК-BR-01 | 48 | 14 | 22 | 6 | 8,5 | 0,7 |
| ПК-BR-02 | 54 | 16 | 16 | 8 | 5,9 | 0,1 |
| ПК-BR-03 | 60 | 12 | 8 | 10 | 6,7 | 0,3 |
| ПК-LY-01 | 32 | 20,3 | 8,2 | 21 | 17,5 | 1,0 |
| ПК-TK-02 | 30 | 15 | 32 | 9 | 22,0 | 1,0 |
| ПК-DK-02 | 25 | 35 | 6 | 12 | 20,5 | 1,0 |
| ПК-GS-02 | — | 42 | — | 5,5 | 51,5 | 1,0 |
| ПК-QM-01 | 40 | 18 | 20 | 8 | 12,5 | 1,2 |
| ПК-QL-01 | 35 | 22 | 18 | 10 | 13,5 | 1,4 |

Полные таблицы компонентов → [`feed-recipes-table.md`](../../teo-poultry/appendix/feed-recipes-table.md).

### Из baseline без изменений (на том же ККЗ)

| Рецепт | Назначение |
| --- | --- |
| КРС (Tab. 141) | ячмень 28%, овёс 12%, … |
| Осётр (Tab. 141) | рыбная мука 41%, … |

## docs/teo-poultry/appendix/feed-recipes-table.md

↳ docs/teo-poultry/appendix/feed-recipes-table.md

## Tab. P-141. Рецепты комбикормов для птицеводства (draft)

**Статус:** черновик для согласования с технологом ККЗ и ветслужбой.

**Источники:** finmodel лист «Корма»; baseline Tab. 141 (`docs/teo/125-…`); Aviagen ROSS 308 Nutrition Specs; отраслевые ПК-1/ПК6/Promikz; `T06-feed.md`.

---

### 1. Классификация: что забираем из baseline «кроликов»

#### 1.1. Без изменений (общий APK, не «рецепт кролика»)

| Объект | Содержание | Применение для птицы |
| --- | --- | --- |
| **ККЗ FRAGOLA** | 262 800 т/год, 2 т/ч | Тот же завод холдинга; птице ~66 712 т/год (~25% мощности) |
| **Tab. 141 — рецепт КРС** | ячмень 28%, овёс 12%, пш/кукуруза 25%, шрот подсолнечника 25%, меласса 5%, MCP 2%, соль 1%, премикс 1%, известняк 1% | **Без изменений** — корм для КРС APK, не для птицы |
| **Tab. 141 — рецепт осетровых** | рыбная мука 41%, кукурузный глютен 10%, дрожжи 5%, пшеница 16%, шрот подсолнечника 20%, рыбий жир 7%, премикс 1% | **Без изменений** — блок УЗВ/осётр, не для птицы |
| **Технология ККЗ** | дробление → смешивание → гранулирование/экструдирование; контроль влажности | **Без изменений** — та же линия FRAGOLA |
| **Сырьевая база холдинга** | шрот подсолнечника и сои с полей + МЖК | **Без изменений** — логика закупки/себестоимости 28 000 ₽/t |
| **Минеральный каркас** | MCP, известняк/мел, соль, премикс | **Без изменений** по типам компонентов; **доли другие** под птицу |
| **Премикс «Старт» для птиц** | витамины A, D3, E, B-группа, Fe, Mn, Cu, Zn, Co, I, Se (corpus §687) | **Без изменений** как класс добавки; **марка/доза** — под группу птицы |

#### 1.2. Только кролики (в птицу не переносим)

| Объект | Почему не для пtiцы |
| --- | --- |
| **Заголовок Tab. 141 «для кроликов»** | Артефакт docx: **процентов для кроликов в Tab. 141 нет** |
| **Narrative: «15 компонентов, рецептура европейских специалистов»** (`teo/109`, corpus §1691) | Описание логики кролиководства; **таблицы % нет** — не рецепт |
| **40–50% концентратов в зимнем рационе кролика** (`teo/124`) | Физиология кролика (сено, зелёная масса летом); у бройлера/несушки — **100% ПК** |
| **ANCI / Meneghin / SINT 2 400 гол/ч** | Генетика и убой **только кролик** |
| **Хвост Tab. 141 после рыбы** | Теплицы/томаты — **мусор docx**, не корма |

#### 1.3. Новое для птицы (аналог Tab. 141, но отдельная таблица P-141)

Нужны **собственные рецепты** под tonnage finmodel и FCR/яйценоскость из T03:

| Группа | т/год | % от итога | Рецептов мин. |
| --- | --- | --- | --- |
| Бройлер ROSS 308 | 42 120 | 63,1% | Старт 0–10 дн, Рост 11–24 дн, Финиш 25–42 дн |
| Куры-несушки Hisex/Lohmann | 20 160 | 30,2% | ПК несушка (единый или старт/продуктивный) |
| Индейка | 2 340 | 3,5% | Старт / рост / финиш |
| Утка | 980 | 1,5% | Старт / рост / финиш |
| Гусь | 92 | 0,1% | Старт 1–3 нед / рост 4–8 / взрослые |
| Перепёл мясной | 819 | 1,2% | ПК перепёл (мелкая фракция/гранула) |
| Перепелиные несушки | 201 | 0,3% | ПК несушка перепёл |
| **Итого** | **66 712** | 100% | **12–15 SKU** на ККЗ |

---

### 2. Целевые нутриенты (не рецепт, а ограничения)

#### 2.1. Бройлер ROSS 308 — живая масса ≤2,5 кг (наш кейс: 42 дня, FCR 1,8)

| Фаза | Возраст | ME, kcal/kg | Сырой протеин, % | Лизин digest, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Старт | 0–10 | 3 000 | 22–23 | 1,28 |
| Рост | 11–24 | 3 100 | 21–21,5 | 1,15 |
| Финиш | 25–убой | 3 200 | 17,5–20 | 0,97–1,06 |

Источник: Aviagen ROSS 308 Broiler Nutrition Specifications (2014 RU).

#### 2.2. Куры-несушки (320 яиц/год, клеточный режим)

| Показатель | Целевое |
| --- | --- |
| ME | 2 750–2 850 kcal/kg |
| Сырой протеин | 16–17% |
| Кальций | 3,5–4,2% |
| Фосфор available | 0,35–0,45% |
| Метионин+цистин | ≥0,75% |

#### 2.3. Индейка (130 дней, FCR 2,6)

| Фаза | Протеин, % | ME, kcal/kg |
| --- | --- | --- |
| Старт 0–4 нед | 28–30 | 2 900 |
| Рост 5–12 нед | 22–24 | 2 950 |
| Финиш | 18–20 | 3 000 |

#### 2.4. Утка / гусь (Promikz-типовые ПК 21–23, 30–32)

| Вид / фаза | Протеин, % | ME, kcal/100 g |
| --- | --- | --- |
| Утята старт 0–16 дн | 20–22 | 287–290 |
| Утки рост 17–42 дн | 18–19 | 290 |
| Утки финиш 43+ дн | 17 | 295 |
| Гуси 1–3 нед | 21 | 288 |
| Гуси 4–8 нед | 17–18 | 275 |
| Гуси 9–26 нед / взрослые | 14–15 | 282 |

---

### 3. Черновые рецепты (% в смеси) — Tab. P-141

Допуск ±2 п.п. по зерну при балансировке в RECIPE-software ККЗ.

Животные муки — по VetIS/ветрежиму РФ; в draft указаны как опция белка.

#### 3.1. Бройлер — Старт (ПК-BR-01), 0–10 дней

| Компонент | % |
| --- | --- |
| Кукуруза | 48,0 |
| Пшеница | 14,0 |
| Соевый шрот (44% CP) | 22,0 |
| Жмых подсолнечника | 6,0 |
| Соевое/подсолнечное масло | 3,5 |
| Мясокостная мука | 2,0 |
| Кормовые дрожжи | 1,5 |
| Известняковая мука / мел | 1,2 |
| MCP | 0,8 |
| Соль | 0,3 |
| **БВМК бройлер старт** | **0,7** |
| **Итого** | **100,0** |

#### 3.2. Бройлер — Рост (ПК-BR-02), 11–24 дня

| Компонент | % |
| --- | --- |
| Кукуруза | 54,0 |
| Пшеница | 16,0 |
| Соевый шрот | 16,0 |
| Жмых подсолнечника | 8,0 |
| Масло растительное | 3,0 |
| Дрожжи | 1,0 |
| Известняк | 1,0 |
| MCP | 0,6 |
| Соль | 0,3 |
| **БВМК бройлер рост** | **0,1** |
| **Итого** | **100,0** |

#### 3.3. Бройлер — Финиш (ПК-BR-03), 25–42 дня — под FCR 1,8

| Компонент | % |
| --- | --- |
| Кукуруза | 60,0 |
| Пшеница | 12,0 |
| Соевый шрот | 8,0 |
| Жмых подсолнечника | 10,0 |
| Масло растительное | 5,0 |
| Известняк | 0,9 |
| MCP | 0,5 |
| Соль | 0,3 |
| **БВМК бройлер финиш** | **0,3** |
| **Итого** | **100,0** |

*Ориентир industry (типовой «фермерский» финиш): кукуруза ~50%, жмых ~17%, пшеница ~12%, БВМК ~10% — наш draft ближе к интегратору с собственным шротом сои/подсолнечника.*

#### 3.4. Куры-несушки (ПК-LY-01) — аналог ПК-1

| Компонент | % |
| --- | --- |
| Кукуруза | 32,0 |
| Пшеница | 20,3 |
| Жмых подсолнечника | 21,0 |
| Соевый шрот | 8,2 |
| Отруби пшеничные | 4,0 |
| Мел / дробленая ракушка | 8,0 |
| MCP | 0,76 |
| Соль | 0,43 |
| Лизин | 0,09 |
| Метионин | 0,03 |
| **Премикс несушка** | **1,0** |
| **Итого** | **100,0** |

#### 3.5. Индейка — рост (ПК-TK-02), 5–12 нед

| Компонент | % |
| --- | --- |
| Кукуруза | 30,0 |
| Пшеница | 15,0 |
| Соевый шрот / жмых сои | 32,0 |
| Жмых подсолнечника | 9,0 |
| Экструдированная соя | 10,0 |
| Рыбная мука | 5,0 |
| Мел | 3,5 |
| MCP / K-phosphate | 1,6 |
| Соль | 0,4 |
| Лизин / тreonин | 0,006 |
| **Премикс индейка** | **1,0** |
| **Итого** | **100,0** |

#### 3.6. Утка — рост (ПК-DK-02), 17–42 дня

| Компонент | % |
| --- | --- |
| Пшеница | 35,0 |
| Кукуруза | 25,0 |
| Ячмень | 10,0 |
| Шрот подсолнечника | 12,0 |
| Соевый шрот | 6,0 |
| Рыбная мука | 4,0 |
| Кормовые дрожжи | 3,0 |
| Жир кормовой | 2,0 |
| Мел + ракушка | 1,5 |
| Соль | 0,3 |
| **Премикс утка** | **1,0** |
| **Итого** | **100,0** |

#### 3.7. Гусь — молодняк 4–8 нед (ПК-GS-02)

| Компонент | % |
| --- | --- |
| Пшеница | 42,0 |
| Ячмень | 22,0 |
| Шрот подсолнечника | 5,5 |
| Дрожжи | 7,0 |
| Травяная мука | 10,8 |
| Рыбная мука | 4,5 |
| Мясо-костная мука | 2,0 |
| Мел / костная мука | 1,7 |
| Жир кормовой | 3,0 |
| Соль | 0,5 |
| **Премикс гусь** | **1,0** |
| **Итого** | **100,0** |

#### 3.8. Перепёл мясной (ПК-QM-01)

| Компонент | % |
| --- | --- |
| Кукуруза (мелкая дробь) | 40,0 |
| Пшеница | 18,0 |
| Соевый шрот | 20,0 |
| Жмых подсолнечника | 8,0 |
| Рыбная мука | 5,0 |
| Мел | 2,5 |
| MCP | 1,0 |
| Соль | 0,3 |
| **Премикс перепёл** | **1,2** |
| **Итого** | **100,0** |

#### 3.9. Перепелиные несушки (ПК-QL-01)

| Компонент | % |
| --- | --- |
| Кукуруза | 35,0 |
| Пшеница | 22,0 |
| Соевый шрот | 18,0 |
| Жмых подсолнечника | 10,0 |
| Мел | 3,5 |
| MCP | 0,8 |
| Соль | 0,3 |
| **Премикс перепелиная несушка** | **1,4** |
| **Итого** | **100,0** |

#### 3.10. Индейка — старт (ПК-TK-01), 0–4 нед

| Компонент | % |
| --- | --- |
| Кукуруза | 28,0 |
| Пшеница | 12,0 |
| Соевый шрот / жмых сои | 35,0 |
| Жмых подсолнечника | 8,0 |
| Экструдированная соя | 8,0 |
| Рыбная мука | 4,0 |
| Мел | 2,5 |
| MCP | 1,2 |
| Соль | 0,3 |
| **Премикс индейка старт** | **1,0** |
| **Итого** | **100,0** |

#### 3.11. Индейка — финиш (ПК-TK-03), 13–18 нед

| Компонент | % |
| --- | --- |
| Кукуруза | 45,0 |
| Пшеница | 18,0 |
| Соевый шрот | 14,0 |
| Жмых подсолнечника | 14,0 |
| Масло растительное | 3,0 |
| Мел | 2,0 |
| MCP | 1,0 |
| Соль | 0,4 |
| **Премикс индейка финиш** | **1,0** |
| **Итого** | **100,0** |

#### 3.12. Утка — старт (ПК-DK-01), 0–16 дн

| Компонент | % |
| --- | --- |
| Пшеница | 30,0 |
| Кукуруза | 28,0 |
| Соевый шрот | 18,0 |
| Шрот подсолнечника | 10,0 |
| Рыбная мука | 5,0 |
| Кормовые дрожжи | 4,0 |
| Мел + ракушка | 2,0 |
| Соль | 0,3 |
| **Премикс утка старт** | **1,0** |
| **Итого** | **100,0** |

#### 3.13. Утка — финиш (ПК-DK-03), 43–55 дн

| Компонент | % |
| --- | --- |
| Кукуруза | 40,0 |
| Пшеница | 25,0 |
| Ячмень | 12,0 |
| Шрот подсолнечника | 14,0 |
| Соевый шрот | 4,0 |
| Жир кормовой | 2,5 |
| Мел | 1,0 |
| Соль | 0,3 |
| **Премикс утка финиш** | **1,0** |
| **Итого** | **100,0** |

#### 3.14. Гусь — старт 1–3 нед (ПК-GS-01)

| Компонент | % |
| --- | --- |
| Пшеница | 35,8 |
| Кукуруза | 27,0 |
| Шрот подсолнечника | 14,0 |
| Дрожжи | 10,0 |
| Рыбная мука | 3,0 |
| Травяная мука | 5,3 |
| Мел / костная мука | 2,5 |
| Соль | 0,4 |
| **Премикс гусь** | **1,0** |
| **Итого** | **100,0** |

---

### 4. Тоннаж по SKU (операционный слой ККЗ)

**Finmodel/OPEX:** одна строка «Корма 66 712 t × 28 000 ₽» — **без** SKU.

**У кроликов в ТЭО:** аналогично — **нет** tonnage по фазам/SKU (см. §5).

#### 4.1. Бройлер — из цикла 6,5 оборота

Параметры: 9 360 000 голов/год; 4,5 кг/гол суммарно; фазы ROSS 308 (≤2,5 кг).

| SKU | Возраст | кг/гол | т/год | % бройлера |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПК-BR-01 | 0–10 дн | 0,43 | 4 025 | 9,6 |
| ПК-BR-02 | 11–24 дн | 0,92 | 8 611 | 20,4 |
| ПК-BR-03 | 25–42 дн | 3,15 | 29 484 | 70,0 |
| **Итого бройлер** |  | **4,50** | **42 120** | 100 |

#### 4.2. Прочие группы

| Группа | SKU | т/год | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Несушки | ПК-LY-01 | 20 160 | единый ПК (клеточный режим 80 нед) |
| Индейка | ПК-TK-01 / 02 / 03 | 468 / 1 170 / 702 | 20% / 50% / 30% от 2 340 t |
| Утка | ПК-DK-01 / 02 / 03 | 90 / 550 / 340 | старт / рост / финиш |
| Гусь | ПК-GS-01 / 02 / 03 | 28 / 46 / 18 | 1–3 / 4–8 / 9+ нед |
| Перепёл мясной | ПК-QM-01 | 819 | 7 оборотов, единый ПК |
| Перепел. несушки | ПК-QL-01 | 201 | единый ПК |

**Итого SKU птицы:** 15 позиций, **66 712 t/год**.

---

### 5. Сравнение с ТЭО кроликов — нужна ли SKU-разбивка?

| Вопрос | Кролики (baseline) | Птица (наш draft) |
| --- | --- | --- |
| Tab. 141 с % состава | **КРС + рыба**; % для кроликов **отсутствуют** | Tab. **P-141** — отдельные % по видам |
| Narrative про корм | «15 компонентов», FRAGOLA 262 800 t | То же FRAGOLA + **конкретные рецепты** |
| Tonnage по группам | **Нет** в finmodel/corpus | **Да** — finmodel лист «Корма» |
| Tonnage по SKU/фазам | **Нет** | **Да** — §4 (приложение) |
| Влияние на NPV | Только общий OPEX корма | То же — **SKU не меняет NPV** |
| Зачем SKU птице | — | План смен рецептов ККЗ, silo, закупка премиксов |

**Ответ:** раскладывать по SKU **не обязательно для ТЭО/finmodel** (как у кроликов). **Желательно для приложения P-141 и эксплуатации ККЗ** — мы это сделали для бройлера (3 фазы × 6,5 оборота) и остальных видов.

---

### 6. Сводная матрица «кролики → птица»

| В baseline кроликов | Действие для птицы |
| --- | --- |
| Tab. 141 КРС % | **Copy as-is** на ККЗ (другой SKU) |
| Tab. 141 рыба % | **Copy as-is** (УЗВ) |
| Tab. 141 «кролики» % | **Не существует** — не копируем |
| FRAGOLA 262 800 т | **Copy as-is** (инфра) |
| 15 компонентов narrative | **Аналогия:** 10–14 компонентов в P-141 по группам |
| Себестоимость корма 28k | **Copy as-is** (OPEX модель) |
| Влажность гранулы | **≤13%** для птицы (corpus; у кролика та же технология) |

---

### 7. Следующий шаг (до «firm» Tab. P-141)

1. Прогон рецептов в Brill / WinFeed / 1C:ККЗ с локальными ценами сырья МЖК.
2. Ветсогласование по animal meal и итоговому CP/ME на пробной партии.
3. Экспорт в `teo-tables/critical/T141-feed-recipes-poultry.md` — **готово (draft)**.
4. Ссылка из T06 — **готово**.

---

### Источники

`docs/teo/125-табл-141-рецепты-комбикормов-для-кроликов.md`

`docs/graphify-corpus/03-proizvodstvo-i-tehnologii.md` §1519, §687

Aviagen ROSS 308 Broiler Nutrition Specifications (RU, 2014)

Promikz ПК 21–23, 30–32 (водоплавающая)

ПK-1 / ПK-6 отраслевые рецептуры (РФ)

# 5.3. Энергоресурсы (§5.3)

action: adapt

Источники:

↳ docs/teo-poultry/T08-energy.md

↳ docs/teo-poultry/energy-budget.yaml

## T08 — Энергия

↳ docs/teo-poultry/T08-energy.md

## T08. Энергия на площадке

**Канон:** `energy-budget.yaml` — **идентично baseline кроликов**, сырьё органики — **помёт птицы** (не навоз кролика).

### Локальная генерация блока (как кролики)

| Параметр | Кролики (эталон) | Птица (канон) |
| --- | --- | --- |
| Solar на крышах | **10 МВт·ч** | **10 МВт·ч** |
| CAPEX solar | **1 180 800 тыс. ₽** (9,84% блока) | **=** |
| Поставщик | ASTORIOS HOLDING INC | **=** |
| Комплект | панели + аккумуляторы | **=** |
| Локальный биогаз + ГПУ | **нет** | **нет** |
| Избыток электро | продажа / гос. сеть | **=** |

### CAPEX энергосмежный (комpost)

|  | Кролики | Птица |
| --- | --- | --- |
| Установка компost | **36 000 тыс. ₽**, **5 т/ч** | **=** |
| Сырьё | навоз кролика | **помёт птицы** |
| Выход удобрения | **43 800 т/год** | **43 800 т/год** |
| Поставщик (baseline) | PRIMERANO INNOVATION SRLS | **=** |

### Нагрузки и источники (кВт·ч — часовая мощность, §2.3 ТЭО)

| Зона | Кролики | Птица | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| Основное производство | 81 цех → **1 250** | 118 птичников → **1 250** | **только solar 10 МВт·ч** |
| Убой / переработка | SINT **750** | SINT poultry **750** | solar 10+20 МВт·ч + **биогаз APK** |
| Комpost | **525** | **525** | solar 10+20 МВт·ч + **биогаз APK** |
| Режим | 24/7, 365 дней | **=** |  |
| Газ хоз-быт, м³/ч | 35 (ферма), 15 (убой/комpost) | **=** |  |

### OPEX электроэнергия

|  | Кролики | Птица |
| --- | --- | --- |
| Строка «покупное электро» | **нет** | **нет** (finmodel **250 млн ₽/год** — **снято**) |

### Общая инфраструктура APK (холдинг)

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Биогаз APK | **20 МВт·ч** электро; **40 млн м³** метана/год |
| Solar APK суммарно | **50 МВт·ч** (10+20+20 по блокам baseline) |
| Органика в биogaz | у кроликов — навоз; у птицы — **помёт** |
| Продажа излишков (уровень APK, справ.) | **71 528 МВт·ч/год** × **3 ₽/кВт·ч** (табл. #217) |

### Штат (энергетика)

Как у кроликов: **главный электрик / электромонтёр** — **без** штата «оператор биогaz-ГПУ» (роль из исходного finmodel **не канон**).

### Superseded (исходный finmodel Нова-Агро)

CAPEX биogaz+ГПU **450 млн ₽** → заменено solar **1 180,8 млн ₽** по эталону

OPEX электро **250 млн ₽** → **исключено**

Пересчёт листов xlsx и производного NPV — после обновления finmodel.

## docs/teo-poultry/energy-budget.yaml

↳ docs/teo-poultry/energy-budget.yaml

## Canonical energy budget — птицеводство (= этalon кроликов, кроме сырья органики)

## Baseline: docs/teo-tables/critical/T022-investment-schedule.md, §2.3 docs/graphify-corpus/01-vvedenie-i-resume.md

organic_input: помёт птицы  # единственное отличие: у кроликов — навоз кролика

block_local:
solar:
capacity_mwh: 10
capex_thousand_rub: 1_180_800
capex_pct_of_block: 9.84
supplier: ASTORIOS HOLDING INC
placement: крыши птичников и производственных зданий
kit: [фотоэлектрические панели, аккумуляторные батареи]
excess_to_grid: продажа излишков (как baseline)
biogas_gpu_on_site: null  # нет локального биогаз+ГПУ — как у кроликов

compost:
capex_thousand_rub: 36_000
capacity_t_per_hour: 5.0
output_fertilizer_t_per_year: 43_800
organic_source: помёт птицы
supplier_baseline: PRIMERANO INNOVATION SRLS

loads_kw_per_hour:
main_production:
label: "118 птичников/модулей (аналог 81 цеха кроликов)"
kw: 1250
source: солнечные 10 МВт·ч на крышах
slaughter_upk:
label: "УПК SINT poultry 6000 гол/ч (≠ кролик 2400)"
vendor: SINT Tecnologie S.r.l.
kw: 750
source: solar 10 + 20 МВт·ч + биогаз APK
compost_line:
label: "Комpost помёта (5 т/ч)"
kw: 525
source: solar 10 + 20 МВт·ч + биогаз APK

natural_gas_m3_per_hour:
main_production: 35
slaughter_and_compost: 15

operating_mode: "24 ч/сут, 365 дней/год"

holding_apk:
biogas_electro_mwh: 20
biogas_methane_m3_per_year: 40_000_000
solar_blocks_mwh: {кролики: 10, животноводство: 20, рыбовodство: 20, итого: 50}
organic_to_biogas: помёт птицы → общая установка APK (как навоз кроликов)

opex:
purchased_electricity_mln_rub_per_year: null  # нет строки — как кролиководство

revenue_fertilizer:
t_per_year: 43_800
price_rub_per_kg: 12
revenue_mln_rub_per_year: 525.6
export: false  # Tab#5: «Удобрение из навоза кролика» — местный рынок; у птицы — то же
source_table: docs/teo-tables/critical/T005-export-revenue-matrix.md

superseded_finmodel:
biogas_gpu_capex_mln_rub: 450
purchased_electricity_opex_mln_rub: 250
note: заменено в xlsx (jun 2026) — solar 1180.8 + compost 36; OPEX электро 0; NPV-IRR + Финансирование

# 6. Месторасположение (§6)

action: replace

Источники:

↳ docs/teo-tables/critical/T003-land-budget-pticevodstvo.md

↳ docs/teo-poultry/land-budget.yaml

## T003-P

↳ docs/teo-tables/critical/T003-land-budget-pticevodstvo.md

## Земельный баланс — птицеводство (Nova-Agro)

**Источник:** `docs/teo-poultry/land-budget.yaml`, `appendix/03-svodnyy-raschet-kompleksa.md`

**Аналог baseline:** [`T003-land-budget.md`](T003-land-budget.md) (100 000 га APK Херсон → **отдельный контур R-01**)

**Статус:** слот **400 га**; **кадастр / схема / разрешения — TBD** (R-04). Канon: [`review-pass-notes.md`](../../teo-poultry/appendix/review-pass-notes.md)

| Земельная площадь | га |
| --- | --- |
| **APK «Нова-Агро» (птица), Запорожская обл.** | **250 000** |
| Под строительство объектов (все блоки) | 20 000 |
| **Слот птицеводческого комплекса** | **400** |
| — застройка (птичники, УПК, склады, АБК) | 90 |
| — санитарно-защитная зона | 120 |
| — поля под помёт / compost | 100 |
| — резерв / расширение | 90 |
| **Производственная площадка (кадастр)** | **не выделена — TBD** (R-04) |

**Review-pass R-01:** Запорожская обл. (блок 1) ≠ Херсон (baseline блоки 2–5). Единый контур — при merge master 100 млрд.

| Показатель блока | Значение |
| --- | --- |
| Юр. адрес | г. Мелитополь, просп. Богдана Хмельницкого, 24А |
| CAPEX блока | 12 000 млн ₽ |
| Рабочих мест | 476 |
| Встройка в APK 100 млрд | сценарий C (`apk-100bln-integration.md`) |

### Сравнение с T003 кроликов

|  | Кролики (baseline) | Птица |
| --- | --- | --- |
| APK всего | 100 000 га (Херсон) | **250 000** (Запорожье) |
| Слот блока 1 | 50 га | **400 га** |
| Кадастр | в T003 | **null** |

Посевная база холдинга (80 000 га подсолнечник/soya) — общий APK, см. T003 baseline **as-is** при интеграции в 100 млрд.

## docs/teo-poultry/land-budget.yaml

↳ docs/teo-poultry/land-budget.yaml

## Canonical land budget — птицеводство (Nova-Agro / второе ТЭО)

## Утверждено: слот блока 400 га; участок под строительство ещё не выделен

source: docs/teo-poultry/appendix/03-svodnyy-raschet-kompleksa.md
source_scenario: docs/scenarios/poultry-teo.yaml
region: Запорожская область
legal_address: "Запорожская область, г. Мелитополь, просп. Богдана Хмельницкого, д. 24А"
production_site: null
cadastre: null
placement_scheme: null
permits: null

## Базовая площадь APK — Запорожская область, 250 000 га.

## Слот блока птицеводства 400 га; кадастр / схема / разрешения — позже.

total_apk_ha: 250_000
construction_ha: 20_000
block_slot_ha: 400

## Распределение слота 400 га (из сводного расчёта; застройка не масштабируется с верхней границей участка)

blocks_ha:
застройка_птичники_упк_склады_абк: 90   # верхняя оценка диапазона 60–90 га
санитарно_защитная_зона: 120            # оценка; уточняется при проектировании
поля_под_помет_комpost: 100             # оценка
резерв_расширение: 90                   # остаток до 400

byproducts_canon:
organic_input: помёт птицы
fertilizer_t_per_year: 43800
compost_capacity_t_per_hour: 5.0
solar_mwh: 10
aligned_with: docs/teo-poultry/energy-budget.yaml

note: >
Review-pass R-01…R-04: слот 400 га; кадастр/схема/разрешения TBD (production_site null).
Запорожье (блок 1) vs Херсон (baseline блоки 2–5) — отдельные контуры до master merge.
CAPEX 12 000 и 118 птичников не зависят от кадастра. См. appendix/review-pass-notes.md.

# 7.1. Производственная мощность (§7.1)

action: replace

Источники:

↳ docs/teo-poultry/T02-scale-phase.md

↳ docs/teo-tables/critical/T022-investment-schedule-pticevodstvo.md

## T02 — Масштаб и фаза

↳ docs/teo-poultry/T02-scale-phase.md

## T02. Масштаб и фаза (птицеводство)

Источники: `appendix/03-svodnyy-raschet-kompleksa.md`, `finmodel-pticekompleks-12-mlrd.xlsx`

### Производственные показатели

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| **Мясо птицы** | **18 169 т/год** |
| **Куриное яйцо** | **153,6 млн шт./год** |
| **Перепелиное яйцо** | **7 млн шт./год** |
| Единовременное поголовье | **2 147 400 голов** |
| Птичников / модулей | **118** |
| Регион / юридический адрес | **Запорожская область, г. Мелитополь** |
| APK холдинга (птица) | **250 000 га** |
| Слот блока | **400 га** — `land-budget.yaml` |
| Рабочих мест | **476** |
| Корма | **66 712 т/год** |

### Выход на мощность (база выручки **5 559**)

| Год | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Загрузка | 35% | 65% | 85% | 100% |
| Выручка, млн ₽ | **1 946** | **3 613** | **4 725** | **5 559** |

### Продуктовая стратегия

**Бройлер + куриное яйцо** — ≈70% направленческого CAPEX, >90% выручки.

Удобрение **525,6 млн ₽** — отдельная строка (= кролики tab#205).

Подробно: `appendix/03-svodnyy-raschet-kompleksa.md`

## T022-P

↳ docs/teo-tables/critical/T022-investment-schedule-pticevodstvo.md

## График внесения инвестиций — птицеводство

**Источник:** finmodel лист «CAPEX»; шаблон [`T022-investment-schedule.md`](T022-investment-schedule.md)

**Метод фазировки:** расчётная калибровка под ramp-up **35 / 65 / 85 / 100%** (`appendix/npv-irr-derived.md`, `T02-scale-phase.md`)

**Статус:** draft — **фазировка заполнена** (модель; не firm quote)

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | тыс. ₽ | Структура % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **1. ФИКСИРОВАННЫЕ АКТИВЫ** |  |  |
| 1.1 | **Птицеводческий комплекс «Нова-Агро»** |  |  |
| 1.1.1 | Бройлерные птичники Facco (80×18 000 гол.) | 2 000 000 | 16,67 |
| 1.1.2 | Птичники несушек + цех сортировки яйца | 405 000 | 3,38 |
| 1.1.3 | Птичники прочих видов | 1 045 000 | 8,71 |
| 1.1.4 | Инкубаторий 500 тыс. яиц/нед. | 600 000 | 5,00 |
| 1.1.5 | УПК **SINT poultry 6 000 гол/ч** | 2 600 000 | 21,67 |
| 1.1.6 | Холодильный склад 4 000 т | 800 000 | 6,67 |
| 1.1.7 | Склады кормов (силосы) | 450 000 | 3,75 |
| 1.1.8 | ~~ККЗ FRAGOLA~~ | **0** | — |
|  | *(кролики: 958 500 — вне CAPEX блока птицы)* |  |  |
| 1.1.9 | Compost помёта 5 т/ч | 36 000 | 0,30 |
| 1.1.10 | Solar 10 МВт·ч | 1 180 800 | 9,84 |
| 1.1.11 | Сети, ЛЭП, водоснабжение, дороги | 1 233 000 | 10,28 |
| 1.1.12 | Ветблок, АБК, SCADA, проектирование | 1 250 000 | 10,42 |
| 1.1.13 | Родительское стадо, стартовый молодняк | 250 000 | 2,08 |
| 1.1.14 | Резерв (непредвиденные) | 150 200 | 1,25 |
|  | **ИТОГО ФИКСИРОВАННЫЕ АКТИВЫ** | **11 300 000** | **94,17** |
| 2 | **РАБОЧИЙ КАПИТАЛ** | 700 000 | 5,83 |
|  | **ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ** | **12 000 000** | **100,00** |

---

### Фазировка CAPEX по годам

**Правило:** накопленный CAPEX к концу года *G* обеспечивает загрузку ramp-up года *G+1* (инфраструктура → птичники → УПК → доввод).

| Год | FA, тыс. ₽ | WC, тыс. ₽ | **Итого год** | **Накопл.** | % от 12 000 | Milestone | Загрузка *след. года* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2026** | 2 825 000 | 0 | **2 825 000** | 2 825 000 | 23,5% | Проектирование, сети, ветблок, старт solar | → 35% (2027) |
| **2027** | 3 955 000 | 245 000 | **4 200 000** | 7 025 000 | 58,5% | Бройлерные птичники (1-я очередь), инкубатор, молодняк | → 65% (2028) |
| **2028** | 3 390 000 | 245 000 | **3 635 000** | 10 660 000 | 88,8% | УПК SINT, холод, склады, 2-я очередь птичников | → 85% (2029) |
| **2029** | 1 130 000 | 210 000 | **1 340 000** | **12 000 000** | **100%** | Несушки, прочие виды, compost, доввод, резерв | → 100% (2030) |

**NPV-модель (лист NPV-IRR):** весь CAPEX **−12 000** в **2026** — упрощение DCF. График выше — **инвестиционный календарь** для СМР и финансирования; на NPV не пересчитывался.

#### Детализация FA по группам (тыс. ₽)

| Группа CAPEX | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Σ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СМР / инфра / solar | 1 695 | 1 265 | 474 | — | 3 434 |
| Птичники + инкубатор + молодняк | 980 | 2 060 | 150 | 300 | 3 490 |
| УПК + холод + прочее + резерв | 150 | 630 | 2 766 | 830 | 4 376 |
| **Итого FA** | **2 825** | **3 955** | **3 390** | **1 130** | **11 300** |

Группы — календарь СМР; строки 1.1.1–1.1.14 — структура % finmodel.

#### Связь с ramp-up выручки

| Год | CAPEX (накопл.) | Загрузка | Выручка, млн ₽ | EBITDA, млн ₽ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | 23,5% | 0% | 0 | 0 |
| 2027 | 58,5% | 35% | 1 946 | 776 |
| 2028 | 88,8% | 65% | 3 613 | 1 441 |
| 2029 | 100% | 85% | 4 725 | 1 884 |
| 2030+ | — | 100% | 5 559 | 2 216 |

Финансирование по годам: лист «Финансирование» xlsx (пропорционально графику — **TBD** в xlsx).

# 7.2. Технология и оборудование (§7.2)

action: replace

Источники:

↳ docs/teo-poultry/T03-genetics-tech.md

↳ docs/teo-poultry/T04-equipment.md

↳ docs/teo-poultry/T05-slaughter-processing.md

↳ docs/teo-poultry/appendix/01-tehnologicheskiy-cikl.md

↳ docs/teo-poultry/appendix/vendors-equipment.md

## T03 — Генетика и технология

↳ docs/teo-poultry/T03-genetics-tech.md

## T03. Генетика и технология выращивания

Источник: `appendix/03-svodnyy-raschet-kompleksa.md`, `appendix/vendors-equipment.md`

### Каноническая формулировка (основной текст)

Генетическая программа комплекса построена на **промышленных кроссах**, доминирующих на рынке РФ:

| Направление | Кросс | Поставщик линии |
| --- | --- | --- |
| Бройлер | **ROSS 308** | Aviagen |
| Куриное яйцо | **Hisex / Lohmann Brown** | Hendrix Genetics |
| Индейка | **BUT Big 6** | — |
| Утка | **Cherry Valley SM3** | — |
| Гусь | **Линдовская** | отечественный кросс |
| Перепёл (мясо) | **Фараон** | отечественный кросс |

Племенной материал (инкубационные яйца, суточный молодняк) поставляется через **авторизованные репродукторы/инкубатории РФ** с ветеринарным сопровождением и учётом в **VetIS**. Контроль продуктивности — по отраслевым нормативам (FCR, яйценоскость, падёж, убойный выход).

*Замена baseline:* вместо **ANCI** (ассоциация кролиководов Италии) — **кроссы + репродукторы РФ + VetIS**. **AIA** (КРС/МРС) к птице **не применяется**.

### Технологический цикл (кратко)

1. **Инкубация** — инкубаторий 500 тыс. яиц/нед.; 37,5–37,8 °C
2. **Выращивание/откорм** — 118 птичников (**Facco**)
3. **Убой и переработка** — УПК **SINT 6 000 гол/ч**, халяль-блок
4. **Охлаждение / хранение / отгрузка**

Полное описание: **`appendix/01-tehnologicheskiy-cikl.md`**

### Бройлер ROSS 308 (основное направление)

FCR ≈1,8; убой **42 дня**; убойный выход **≈75%**

6,5 оборота/год; единовременно до **1 440 000** голов

Падёж учтён **3%**

## T04 — Оборудование

↳ docs/teo-poultry/T04-equipment.md

## T04. Оборудование и инфраструктура

Источники: `appendix/01-tehnologicheskiy-cikl.md`, `appendix/vendors-equipment.md`, лист «CAPEX» finmodel

### Канонические вендоры (draft)

| Зона | Вендор | Страна | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| Птичники бройлер/несушки (118 модулей) | **Officine Facco & C. S.p.a.** | IT | Основной; turnkey, SCADA |
| Альтернатива птичники | Tekno Poultry Equipment | IT | RFQ / клеточные системы |
| УПК бройлер **6 000 гол/ч** | **SINT Tecnologie** | IT | Modular poultry (≠ кролик 2 400) |
| Инкубаторий 500k яиц/нед. | **Petersime** | BE (сервис РФ) | — |
| Сортировка яйца 0,5 млн/день | **Moba Omnia** | NL (сервис) | — |
| Solar 10 МВт·ч | **ASTORIOS HOLDING INC** | US | канon (= baseline) |
| Compost 5 т/ч | **PRIMERANO INNOVATION SRLS** | IT | канon (= baseline) |
| ККЗ холдинга | **F.lli FRAGOLA S.p.a.** | IT | 262 800 т/год; вне CAPEX блока |

Подробно: **`appendix/vendors-equipment.md`**

### Каноническая формулировка — содержание

Полностью автоматизированное, инновационное и высокотехнологичное оборудование для содержания и выращивания птицы (**118 птичников/модулей**) будет поставлено итальянской компанией **Officine Facco & C. S.p.a.**: туннельная/припольная система, кормление, поение, климат-контроль, SCADA, микроклимат. **80 бройлерных** по **18 000 голов**; **6** блоков несушек (**480 000** голов).

### Технологические зоны

| Зона | Состав | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Воспроизводство | Инкубаторий 500 тыс. яиц/нед. | Суточный молодняк |
| Выращивание | **118 птичников/модулей** (**Facco**) | Откорм по видам |
| Убой и переработка | УПК **SINT 6 000 гол/ч**, халяль-блок | Разделка, фасовка |
| Хранение | Холодильный склад **4 000 т** (−18 / +2 °C) | Логистика |
| Корма | ККЗ **FRAGOLA**, силоса | ~66,7 тыс. т/год с завода холдинга |
| Энергетика блока | Solar **10 МВт·ч** (**ASTORIOS**), CAPEX **1 180,8 млн ₽** | `energy-budget.yaml` |
| Compost помёта | **PRIMERANO**, **5 т/ч**, CAPEX **36 млн ₽** | помёт → удобрение |
| Локальный биогаз + GPU | **нет** | помёт → biogaz **APK 20 МВт·ч** |
| Инженерия | ЛЭП, подстанция, водоснабжение | CAPEX **1 300 млн ₽** |

### CAPEX по группам (из finmodel)

Бройлер + яйцо (птичники, сортировка яйца): **2 405 млн ₽**

Прочие виды (индейка, утка, гусь, перепёл): **1 025 млн ₽**

Общая инфраструктура (убой, холод, инкубаторий, сети…): **8 570 млн ₽**

### Замена vs кролики

| Кролики | Птица |
| --- | --- |
| **Meneghin Srl** (IT) | **Facco** (IT) |
| 69 intensive units | 118 модулей |
| SINT 2 400 гол/ч (кролик) | **SINT 6 000 гол/ч** (poultry) |
| FRAGOLA / PRIMERANO / ASTORIOS | **=** (общая инфра APK) |

## T05 — Убой и переработка

↳ docs/teo-poultry/T05-slaughter-processing.md

## T05. Убой и переработка

Источники: `appendix/01-tehnologicheskiy-cikl.md`, `appendix/vendors-equipment.md`, finmodel CAPEX

### Убойно-перерабатывающий комплекс

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| CAPEX УПК | **2 600 млн ₽** |
| **Вендор** | **SINT Tecnologie S.r.l.** (Италия) — **модульная линия poultry** |
| **Бройлерная линия** | **6 000 голов/ч** × 8 ч = 48 000/день (средняя нагрузка ≈52%) |
| Линия индейка | 500 гол/день |
| Утка / гусь | 2 000 гол/день |
| Холодильный склад | **4 000 т**, CAPEX 800 млн ₽ (**ААБ / Khladotech**) |
| **Халяль-блок** | да — **внутренний рынок РФ** (205 ₽/кг); **не экспорт** |
| Режим | 1–2 смены под план отгрузок |

### Каноническая формулировка

Убойно-перерабатывающий комплекс на производственной площадке. Основная линия бройлера — **6 000 голов/ч** (8 ч = 48 000/сут). Поставщик: **SINT Tecnologie S.r.l.** (Италия) — **модульная установка убоя и переработки птицы** (линия poultry, **не** линия 2 400 гол/ч для кроликов). Халяль-блок без электрооглушения — внутренний рынок РФ.

### Поток

Приёмка → оглушение / **халяль-рез** → шпарка → оперение → потрошение → VetIS → охлаждение → разделка → фасовка → холодильник → отгрузка.

Перо, кровь, жир → переработка (Amandus Kahl или **Волжский завод**).

### Сравнение с кроликами

|  | Кролики | Птица |
| --- | --- | --- |
| Вендор | **SINT Technologies** (IT) | **SINT Tecnologie** (IT) |
| Линия | **2 400 гол/ч** (кролик) | **6 000 гол/ч** (poultry, modular) |
| Специфика | кролик | халяль + multi-species |

Полный цикл: `appendix/01-tehnologicheskiy-cikl.md` · вендоры: `appendix/vendors-equipment.md`

## docs/teo-poultry/appendix/01-tehnologicheskiy-cikl.md

↳ docs/teo-poultry/appendix/01-tehnologicheskiy-cikl.md

## Технологический цикл птицефабрики

Источник: `_incoming/01-tehnologicheskiy-cikl-pticefabriki.docx`

**Юридический адрес:** Запорожская область, г. Мелитополь, просп. Богдана Хмельницкого, д. 24А. Производственная площадка — после выделения земли.

**Канon энергии и органики (июнь 2026):** **идентично baseline кроликов** (`energy-budget.yaml`); сырьё — **помёт птицы**. Solar **10 МВт·ч** (1 180,8 млн ₽), компost **5 т/ч** (36 млн ₽), **без** локального биogaz+ГПU.

ПТИЦЕВОДЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС «НОВА-АГРО»

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦИКЛ РАБОТЫ ПТИЦЕФАБРИКИ

Запорожская область · направление агрохолдинга «Нова-Агро» · CAPEX 12 000 млн ₽ · июнь 2026

### 1. Общая концепция и принцип непрерывного потока

Птицеводческий комплекс «Нова-Агро» построен по принципу замкнутого вертикально интегрированного цикла «инкубационное яйцо → суточный молодняк → выращивание и откорм → убой и переработка → охлаждение/заморозка → отгрузка». Комплекс работает в режиме непрерывного конвейера: птичники заполняются и освобождаются посменно («всё пусто — всё занято», all-in/all-out), что обеспечивает равномерную загрузку инкубатория, убойного цеха и холодильного склада в течение всего года и разрывает цепочки передачи инфекций между партиями.

Комбикорм поступает с комбикормового завода холдинга (мощность ~300 тыс. т/год); птицеводству требуется ~66,7 тыс. т/год — около 22% мощности завода, что даёт корм по себестоимости ~28 000 ₽/т вместо рыночных 31–35 тыс. ₽/т. **Помёт птицы** направляется на установку компostирования (**5 т/ч**, **43 800 т/год** удобрения) и на **общую биогазовую установку холдинга (20 МВт·ч)** — по схеме baseline кроликов. Электроэнергия блока — **солнечные панели 10 МВт·ч** на крышах. Побочные продукты убоя (перо, кровь, жир) перерабатываются в перьевую и кровяную муку и технический жир.

Принцип диверсификации по шести продуктовым направлениям: бройлер и куриное яйцо — «несущие стены» (≈70% направленческого CAPEX и >90% выручки), индейка, утка, гусь и перепел — меньшие маржинальные направления, расширяющие ассортимент и закрывающие премиальные ниши без потери устойчивости при эпизоотиях.

### 2. Технологические зоны комплекса

Площадка делится на функциональные зоны с соблюдением ветеринарных санитарных разрывов и принципа «чистых» и «грязных» потоков:

### 3. Этап I. Инкубация

Инкубаторий принимает инкубационное яйцо от собственного родительского стада и по контрактам с племрепродукторами. Цикл инкубации зависит от вида птицы:

Технологические операции: дезинфекция и сортировка яйца → закладка в инкубационные шкафы (37,5–37,8 °C, влажность 50–60%) → перевод в выводные шкафы за 3 суток до вывода → выборка, сортировка по полу и качеству, вакцинация суточного молодняка → передача в птичники выращивания. Мощность инкубатория — до 500 тыс. яиц в неделю по куриному направлению плюс отдельные шкафы под индейку, утку, гуся и перепела.

### 4. Этап II. Выращивание и откорм по видам

#### 4.1. Бройлер ROSS 308 — основное направление

Напольное выращивание в закрытых птичниках с туннельной вентиляцией и микроклиматом (80 птичников по 2 000 м², по 18 000 голов). Срок откорма — 42 дня до живой массы 2,5 кг; конверсия корма (FCR) ≈ 1,8; убойный выход 75%. Межцикловый санитарный разрыв — 14 дней (очистка, мойка, дезинфекция, газация, профилактический отдых). За счёт этого — 6,5 оборота в год, единовременное поголовье 1 440 000, на убой ≈ 9,08 млн голов в год (с учётом 3% падежа), мясо ≈ 17 024 т/год.

#### 4.2. Куры-несушки (куриное яйцо)

Клеточное содержание (6 птичников, 480 000 несушек кросса Hisex/Lohmann). Начало яйцекладки — 125–135 дней; продуктивный период ~80 недель; яйценоскость 320 яиц на несушку в год (промышленный клеточный режим). Годовое производство ≈ 153,6 млн яиц. Яйцо поступает в цех сортировки и упаковки (мойка, овоскопирование, калибровка, маркировка). По завершении продуктивного цикла стадо заменяется ремонтным молодняком; выбракованная птица идёт на переработку.

#### 4.3. Индейка BUT Big 6

Напольное выращивание с раздельными секциями самцов и самок (12 птичников по 1 500 м²). Срок откорма ~130 дней (самцы до 15 кг), FCR ≈ 2,6, выход 78%, 2 оборота в год. Единовременно 30 000 голов, мясо ≈ 674 т/год — премиальный сегмент.

#### 4.4. Утка Cherry Valley

Напольное выращивание с выгульными площадками (10 птичников по 1 000 м²). Срок откорма 55 дней до 3,5 кг, FCR ≈ 2,8, выход 75%, 5 оборотов в год. Единовременно 20 000 голов, мясо ≈ 252 т/год.

#### 4.5. Гусь Линдовская

Выращивание с пастбищным содержанием (6 птичников по 600 м² + пастбище ~1 га/дом). Сезонный цикл ~90 дней до 6,0 кг, FCR ≈ 3,2, выход 72%, 2 оборота в год. Единовременно 2 400 голов, мясо ≈ 20 т/год. Дополнительная продукция — пух и жир.

#### 4.6. Перепел Фараон (мясо и яйцо)

Батарейное (клеточное) содержание в модулях A-типа (3 мясных модуля по 50 000 голов + ½ модуля несушек 25 000 голов). Мясное направление: откорм 45 дней до 280 г, выход 70%, 7 оборотов в год → ≈ 200 т мяса/год. Яичное направление: 25 000 несушек × 280 яиц = 7,0 млн яиц/год — премиальная ниша.

### 5. Этап III. Убой и переработка

Убойно-перерабатывающий комплекс — ключевой объект CAPEX (≈2 600 млн ₽). Линии рассчитаны на основной поток бройлера и отдельные линии для индейки и водоплавающей птицы. Технологическая последовательность: приёмка и навеска → оглушение → убой (в т.ч. халяльный блок) → шпарка и снятие оперения → потрошение и ветсанэкспертиза → охлаждение (воздушное/водяное) → разделка и обвалка → фасовка, вакуумная и лотковая упаковка → маркировка → передача на склад. Перо, кровь, жир и техотходы направляются в цех переработки побочной продукции (перьевая/кровяная мука, технический жир).

### 6. Этап IV. Охлаждение, хранение и отгрузка

Холодильный склад ёмкостью 4 000 т обеспечивает шоковую заморозку и хранение в режимах −18 °C (мороженая продукция, ~3 000 т) и +2 °C (охлаждённая продукция и яйцо, ~1 000 т). Экспедиция формирует партии под заказ; отгрузка рефрижераторным транспортом. Прослеживаемость партий ведётся в системе SCADA/АСУ от инкубатория до отгрузки в соответствии с «Меркурий»/ФГИС.

### 7. Ветеринарная защита и биобезопасность

Комплекс работает в режиме закрытого предприятия с тремя уровнями биозащиты: периметр (ограждение, КПП, дезбарьеры для транспорта), санпропускники для персонала (душ, смена одежды), повидовое разделение зон и запрет встречных потоков. Программа включает вакцинацию по эпизоотическому плану региона, мониторинг (ИФА/ПЦР в собственной лаборатории), карантин ввозимого поголовья, регулярную дезинфекцию в межцикловые разрывы, дератизацию и дезинсекцию. Падёж и отходы убоя утилизируются в утильзоне (крематор/биотермическая яма) согласно ветеринарным требованиям.

### 8. Сводный график оборотов и единовременного поголовья

Итого единовременно в комплексе содержится ≈ 2,15 млн голов птицы. Непрерывность потока обеспечивается посменным заполнением птичников и круглогодичной работой инкубатория, убойного цеха и склада.

#### Таблица 1

| Зона | Состав | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Зона воспроизводства | Инкубаторий (500 тыс. яиц/нед.), участок родительского стада | Получение суточного молодняка |
| Зона выращивания | 118 птичников/модулей по видам птицы | Выращивание и откорм |
| Зона убоя и переработки | Убойно-перерабатывающий комплекс, цех упаковки, цех сортировки яйца | Убой, разделка, фасовка, халяль-блок |
| Зона хранения и отгрузки | Холодильный склад 4 000 т (−18 °C / +2 °C), экспедиция | Хранение и логистика |
| Кормовая зона | Силосы и склады сырья, приёмка | Приём и хранение комбикорма |
| Энергозона | Биогазовая установка, газопоршневые генераторы, подстанция | Энерго- и теплоснабжение |
| Ветеринарно-санитарная | Ветблок, лаборатория, карантин, утильзона, дезбарьеры | Биозащита и контроль |
| Административная | АБК, КПП, весовая, стоянка | Управление и доступ |

#### Таблица 2

| Вид птицы | Срок инкубации, сут. | Вывод молодняка |
| --- | --- | --- |
| Бройлер (курица) | 21 | 82–85% |
| Курица-несушка | 21 | 82–85% |
| Индейка | 28 | 78–82% |
| Утка | 28 | 75–80% |
| Гусь | 30 | 65–72% |
| Перепел | 17 | 80–85% |

#### Таблица 3

| Линия / поток | Производительность | Продукция |
| --- | --- | --- |
| Бройлер | до 60 000 гол./день | тушка, разделка, филе, халяль |
| Индейка | до 500 гол./день | тушка, разделка, филе |
| Утка / гусь | до 2 000 гол./день | тушка охлаждённая, жир, пух |
| Перепёл | партиями | тушка вакуум, премиум |
| Яйцо (сортировка) | до 0,5 млн шт./день | калиброванное фасованное яйцо |

#### Таблица 4

| Вид | Единоврем. поголовье, гол. | Срок откорма / цикл | Оборотов/год |
| --- | --- | --- | --- |
| Бройлер | 1 440 000 | 42 дня | 6,5 |
| Куры-несушки | 480 000 | ~80 нед. продуктивности | непрерывно |
| Индейка | 30 000 | 130 дней | 2,0 |
| Утка | 20 000 | 55 дней | 5,0 |
| Гусь | 2 400 | 90 дней (сезон) | 2,0 |
| Перепёл мясной | 150 000 | 45 дней | 7,0 |
| Перепёл несушки | 25 000 | ~10 мес. | непрерывно |
| ИТОГО | ≈ 2 147 400 | — | — |

## docs/teo-poultry/appendix/vendors-equipment.md

↳ docs/teo-poultry/appendix/vendors-equipment.md

## Оборудование и вендоры — птицеводческий комплекс 12 млрд ₽

**Статус:** канон draft (июнь 2026). Замена блока кроликов в narrative baseline.

**Firm-контрактов нет** — формулировки для master DOCX и RFQ.

### Канонические формулировки (основной текст)

#### Содержание и выращивание (вместо Meneghin Srl)

Полностью автоматизированное, инновационное и высокотехнологичное оборудование для содержания и выращивания птицы (**118 птичников/модулей**: бройлер, несушки, индейка, утка, гусь, перепёл) будет поставлено итальянской компанией **Officine Facco & C. S.p.a.** Профиль: туннельная/припольная система, кормление, поение, климат-контроль, SCADA, микроклимат. **80 бройлерных** модулей по **18 000 голов**; **6** блоков клеточного содержания несушек (**480 000** голов).

*Альтернатива (приложение / RFQ):* **Tekno Poultry Equipment** (Италия) — клеточные и aviary-системы для несушек.

#### Убой и переработка (SINT — птица, не кролик)

Убойно-перерабатывающий комплекс на производственной площадке. Основная линия бройлера — **6 000 голов/ч** (8 ч = 48 000/сут). Поставщик: **SINT Tecnologie S.r.l.** (Италия) — **модульная установка убоя и переработки птицы** (линия poultry, **не** линия 2 400 гол/ч для кроликов). Халяль-блок без электрооглушения — внутренний рынок РФ. Дополнительно: линии индейки (**500 гол/сут**), утки/гуся (**2 000 гол/сут**). CAPEX УПК: **2 600 млн ₽**.

#### Генетика (вместо ANCI)

Генетическая программа комплекса построена на **промышленных кроссах**, доминирующих на рынке РФ:

| Направление | Кросс |
| --- | --- |
| Бройлер | **ROSS 308** (Aviagen) |
| Куриное яйцо | **Hisex / Lohmann Brown** (Hendrix Genetics) |
| Индейка | **BUT Big 6** |
| Утка | **Cherry Valley SM3** |
| Гусь | **Линдовская** |
| Перепёл | **Фараон** |

Племенной материал (инкубационные яйца, суточный молодняк) поставляется через **авторизованные репродукторы/инкубатории РФ** с ветеринарным сопровождением и учётом в **VetIS**. Контроль продуктивности — по отраслевым нормативам (FCR, яйценоскость, падёж, убойный выход).

#### Общая инфраструктура APK (= baseline «МОЯ МЕЧТА»)

| Зона | Поставщик (как в основном ТЭО) | Параметр |
| --- | --- | --- |
| Комбикорм | **F.lli FRAGOLA S.p.a.** (Италия) | ККЗ холдинга **262 800 т/год**; корм птице **~66,7 тыс. т/год** (**вне CAPEX** блока 12 млрд) |
| Compost | **PRIMERANO INNOVATION SRLS** (Италия) | **5 т/ч**, **43 800 т/год** удобрения; CAPEX **36 млн ₽** |
| Solar | **ASTORIOS HOLDING INC** | **10 МВт·ч**; CAPEX **1 180,8 млн ₽** |
| Биогаз APK | итальянская технология (вендор не named) | **20 МВт·ч** — общая установка холдинга; помёт → biogaz |
| Генподряд APK | **ROTA GUIDO Srl** (Италия) | EPC всего проекта (как baseline) |

---

### Сводка по зонам

| Зона | CAPEX (finmodel) | Производительность | Канон-поставщик |
| --- | --- | --- | --- |
| Птичники бройлера (80×) | часть 2 405 | 18 000 гол/дом | **Facco** (IT) |
| Клетки несушек (6×) | ↑ | 480 000 гол | **Facco** |
| Индюк / утка / гусь / перепёл | 1 025 | см. T02 | **Facco** + модульные линии |
| Инкубаторий | в 8 570 | **500 тыс. яиц/нед.** | **Petersime** (EU, сервис РФ) |
| УПК бройлер | **2 600** | **6 000 гол/ч** (8 ч) | **SINT Tecnologie** (IT), modular poultry |
| Линии индейка / утка | в УПК | 500 / 2 000 гол/день | **SINT** (вторичные линии) |
| Сортировка яйца | в 8 570 | **0,5 млн шт/день** | **Moba Omnia** |
| Холод **4 000 т** | 800 | −18 / +2 °C | **ААБ / Khladotech** (РФ) |
| Solar **10 МВт·ч** | **1 180,8** | — | **ASTORIOS HOLDING INC** |
| Compost **5 т/ч** | **36** | 43 800 т/год | **PRIMERANO INNOVATION SRLS** |
| ККЗ | **вне блока** | 262 800 т/год | **F.lli FRAGOLA S.p.a.** |
| Переработка пера/крови | в УПК | — | **Amandus Kahl** или **Волжский завод** |

---

### Сравнение с baseline кроликов

|  | Кролики | Птица (канон) |
| --- | --- | --- |
| Содержание | **Meneghin Srl** (IT), 69 intensive | **Facco** (IT), 118 модулей |
| Убой | **SINT** 2 400 гол/ч (кролик) | **SINT** **6 000 гол/ч** (poultry, modular) |
| Генетика | **ANCI** (IT) | **ROSS 308 / Hisex / …** + репродукторы РФ + **VetIS** |
| Корм | **FRAGOLA** (IT), в CAPEX кроликов | **FRAGOLA** (IT), ККЗ холдинга, **вне CAPEX** |
| Compost | **PRIMERANO** | **PRIMERANO** (=) |
| Solar | **ASTORIOS** 10 МВт·ч | **ASTORIOS** (=) |

---

### Закупочная стратегия

flowchart LR
  A[ТЗ по зонам] --> B[RFQ: Facco + SINT poultry 6000]
  B --> C[РАЛ 2 340 млн — оборудование]
  C --> D[Банки 9 060 — СМР + монтаж]
  D --> E[Приёмка + VetIS + HALAL audit]

| Этап | Срок | Действие |
| --- | --- | --- |
| T0 | −18 мес. | ТЗ, RFQ Facco + SINT poultry |
| T1 | −12 мес. | Контракт РАЛ (оборудование) |
| T2 | −9 мес. | Заказ Petersime / Moba |
| T3 | −6 мес. | Старт СМР птичников |
| T4 | 0 | Пуск-наладка УПК SINT, VetIS |

**Риски:** сроки IT-поставок SINT, санкции/логистика, ЗИП — заложить **≈150 млн резерв** (CAPEX).

# 8–9. Оргструктура, штат, OPEX (§8–§9)

action: replace

Источники:

↳ docs/teo-poultry/appendix/02-zatraty-orgstruktura-shtat.md

↳ docs/teo-tables/critical/T236-staff-pticevodstvo.md

↳ docs/teo-tables/critical/T241-taxes-payroll-poultry.md

## docs/teo-poultry/appendix/02-zatraty-orgstruktura-shtat.md

↳ docs/teo-poultry/appendix/02-zatraty-orgstruktura-shtat.md

## Затраты, оргструктура и штатное расписание

Источник: `_incoming/02-zatraty-orgstruktura-shtat.docx`

**Канon энергии:** см. `energy-budget.yaml` (= кролики; помёт вместо навоза). **xlsx синхронизирован (jun 2026):** OPEX электро **0**, CAPEX solar+compost вместо biogaz+ГПU.

ПТИЦЕВОДЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС «НОВА-АГРО»

ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ, ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА И ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ

Запорожская область · ООО «Нова-Агро — Птицеводство» · CAPEX 12 000 млн ₽ · июнь 2026

### 1. Эксплуатационные затраты (OPEX) при полной мощности

Расчёт затрат выполнен на год выхода комплекса на полную проектную мощность. Цены и нормативы — актуальные по РФ на II квартал 2026 года (консервативная оценка). Крупнейшая статья — корма, что типично для птицеводства (60–70% себестоимости); за счёт собственного комбикормового завода холдинга корм обходится по себестоимости ~28 000 ₽/т.

Связь с экономикой: при выручке **≈5 559 млн ₽/год** (вкл. удобрение **525,6**) и OPEX **≈3 343 млн ₽/год** EBITDA составляет **≈2 216 млн ₽/год** (маржа **≈39,9%**), простая окупаемость CAPEX — **≈5,4 года**. NPV @10% **+2 253 млн ₽** (16 лет), IRR **≈12,8%**. Детальные расчёты — `finmodel-pticekompleks-12-mlrd.xlsx` (листы Экономика, NPV-IRR, Финансирование).

### 2. Принципы организации и численность персонала

Птицеводство — отдельная бизнес-единица холдинга: ООО «Нова-Агро — Птицеводство» с собственным директором, бухгалтерией и P&L, под управлением управляющей компании и функциональных директоров холдинга. Часть функций (сбыт-экспорт, крупные закупки, казначейство, кадровое администрирование) опирается на общие службы холдинга, что снижает накладные расходы бизнес-единицы.

Режим работы основного производства — сменный, круглогодичный; убой и переработка — в одну-две смены под план отгрузок. Уровень оплаты ориентирован на средние значения по АПК РФ (на конец 2025 г. — свыше 80 тыс. ₽/мес. с учётом крупных агрохолдингов и управленческого персонала).

### 3. Организационная структура ООО «Нова-Агро — Птицеводство»

Примечание: позиция «заместитель директора по переработке» в штат не вводится — переработка курируется заместителем директора по производству. Начальники структурных подразделений (цехов выращивания, инкубатория, убойно-перерабатывающего цеха, склада/логистики, кормовой службы) выведены на единый оклад 220 000 ₽/мес.

### 4. Штатное расписание

Оклады приведены как среднемесячные базовые (gross). Годовой ФОТ = оклад × 12 × численность; страховые отчисления приняты на уровне ~30% сверх ФОТ.

#### Руководство и управление

#### Производство — выращивание

#### Инкубаторий

#### Убой и переработка

#### Холод, склад, логистика

#### Ветслужба и биозащита

#### Корма и инженерно-энергетическая служба

#### Охрана и обслуживание

### 5. Сводка по персоналу и фонду оплаты труда

Внесённые изменения: оклад директора повышен до 1 200 000 ₽/мес.; главного бухгалтера — до 400 000 ₽/мес.; начальникам структурных подразделений установлен единый оклад 220 000 ₽/мес.; позиция заместителя директора по переработке исключена. Для сохранения общего ФОТ неизменным компенсация выполнена комбинированно: численность подсобного и линейного персонала сокращена на 6 единиц, а оклады остальных сотрудников равномерно скорректированы. Итоговый годовой ФОТ совпадает с исходным (≈393,0 млн ₽ базовый / ≈511 млн ₽ с отчислениями).

### 6. Социальный эффект

Комплекс создаёт 476 постоянных рабочих мест в Запорожской области, преимущественно в сельской местности, со средним уровнем оплаты выше регионального. Дополнительно формируются косвенные рабочие места в логистике, обслуживании и смежных производствах холдинга. Налоговые поступления — НДФЛ, страховые взносы, ЕСХН, имущественные налоги.

#### Таблица 1

| Статья затрат | Сумма, млн ₽/год | Доля | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| Корма (≈66,7 тыс. т × 28 000 ₽/т) | 1 868 | 52,0% | собственный комбикормовый завод холдинга |
| Суточный молодняк, инкуб. яйцо, ремонт стада | 280 | 7,8% | воспроизводство и закупка |
| ФОТ с отчислениями (страховые ~30%) | 520 | 14,5% | см. штатное расписание |
| Ветпрепараты, вакцины, биозащита | 75 | 2,1% | эпизоотический план |
| Электроэнергия (покупная) | ~~250~~ **0** | — | **не канon** — у кроликов строки нет; `energy-budget.yaml` |
| Упаковка (мясо + яйцо) | 190 | 5,3% | вакуум, лоток, маркировка |
| Ремонт и ТО оборудования | 240 | 6,7% | ≈2% от стоимости оборудования |
| Транспорт и логистика | 60 | 1,7% | рефрижераторная доставка |
| Общехозяйственные и прочие | 110 | 3,1% | связь, охрана, страхование, налоги на имущество |
| ИТОГО OPEX | **3 343** | 100% | xlsx: электро 0 (эталon кроликов) |

#### Таблица 2

| Уровень | Подразделение | Функции |
| --- | --- | --- |
| Руководство | Директор бизнес-единицы | Общее руководство, P&L, взаимодействие с УК холдинга |
|  | Зам. директора по производству | Птичники, инкубаторий, переработка, графики оборотов |
| Главные специалисты | Главный ветеринарный врач | Биобезопасность, ветслужба, лаборатория |
|  | Главный инженер / энергетик | Инженерные сети, энергоцентр, ремонт, SCADA |
|  | Главный технолог | Технологии выращивания, кормление, качество |
|  | Главный бухгалтер | Учёт, отчётность, налоги |
| Производство | Цех бройлера; цех несушки; цех индейки/утки/гуся; цех перепела | Выращивание и откорм по видам |
|  | Инкубаторий | Воспроизводство суточного молодняка |
| Переработка | Убойно-перерабатывающий цех; цех упаковки; цех сортировки яйца; холодсклад | Убой, разделка, фасовка, хранение |
| Обеспечение | Кормовая служба; ветслужба; инженерно-энергетическая служба; транспорт; биозащита | Ресурсы и инфраструктура |
| Управление | Бухгалтерия/экономика; снабжение; сбыт; кадры; ОТ и экология; IT/АСУ; АХО | Администрирование бизнес-единицы |

#### Таблица 3

| Должность | Шт. ед. | Оклад, ₽/мес. | ФОТ, млн ₽/год |
| --- | --- | --- | --- |
| Директор бизнес-единицы | 1 | 1 200 000 | 14.4 |
| Заместитель директора по производству | 1 | 400 000 | 4.8 |
| Главный ветеринарный врач | 1 | 178 800 | 2.1 |
| Главный инженер / энергетик | 1 | 174 100 | 2.1 |
| Главный технолог | 1 | 164 700 | 2.0 |
| Главный бухгалтер | 1 | 400 000 | 4.8 |
| Бухгалтер / экономист | 6 | 89 400 | 6.4 |
| Специалист по снабжению | 4 | 84 700 | 4.1 |
| Менеджер по сбыту | 5 | 94 100 | 5.6 |
| Специалист IT / АСУ (SCADA) | 4 | 108 200 | 5.2 |
| Специалист по охране труда и экологии | 2 | 89 400 | 2.1 |
| Кадры / делопроизводство | 3 | 70 600 | 2.5 |
| АХО, секретариат | 4 | 51 800 | 2.5 |
| Итого по блоку | 34 | — | 58.7 |

#### Таблица 4

| Должность | Шт. ед. | Оклад, ₽/мес. | ФОТ, млн ₽/год |
| --- | --- | --- | --- |
| Начальник цеха выращивания | 4 | 220 000 | 10.6 |
| Бригадир | 10 | 98 800 | 11.9 |
| Птицевод-оператор (бройлер) | 70 | 58 358 | 49.0 |
| Птицевод-оператор (несушка) | 14 | 58 400 | 9.8 |
| Птицевод-оператор (индейка/утка/гусь) | 26 | 56 500 | 17.6 |
| Оператор перепелиных модулей | 10 | 56 500 | 6.8 |
| Подсобный рабочий птичников | 20 | 43 300 | 10.4 |
| Итого по блоку | 154 | — | 116.0 |

#### Таблица 5

| Должность | Шт. ед. | Оклад, ₽/мес. | ФОТ, млн ₽/год |
| --- | --- | --- | --- |
| Начальник инкубатория | 1 | 220 000 | 2.6 |
| Оператор инкубатория | 16 | 62 100 | 11.9 |
| Сортировщик / вакцинатор молодняка | 6 | 51 800 | 3.7 |
| Итого по блоку | 23 | — | 18.3 |

#### Таблица 6

| Должность | Шт. ед. | Оклад, ₽/мес. | ФОТ, млн ₽/год |
| --- | --- | --- | --- |
| Начальник убойно-перераб. цеха | 2 | 220 000 | 5.3 |
| Технолог переработки | 6 | 94 100 | 6.8 |
| Оператор убойной линии | 60 | 56 500 | 40.7 |
| Обвальщик / жиловщик | 24 | 65 900 | 19.0 |
| Оператор упаковки и маркировки | 24 | 48 900 | 14.1 |
| Оператор цеха сортировки яйца | 10 | 48 900 | 5.9 |
| Итого по блоку | 126 | — | 91.7 |

#### Таблица 7

| Должность | Шт. ед. | Оклад, ₽/мес. | ФОТ, млн ₽/год |
| --- | --- | --- | --- |
| Начальник склада / логистики | 2 | 220 000 | 5.3 |
| Оператор холодильного склада | 12 | 56 500 | 8.1 |
| Кладовщик / комплектовщик | 6 | 48 900 | 3.5 |
| Водитель (рефрижератор, спецтехника) | 16 | 64 000 | 12.3 |
| Итого по блоку | 36 | — | 29.2 |

#### Таблица 8

| Должность | Шт. ед. | Оклад, ₽/мес. | ФОТ, млн ₽/год |
| --- | --- | --- | --- |
| Ветеринарный врач | 10 | 113 000 | 13.6 |
| Ветеринарный фельдшер / лаборант | 10 | 64 000 | 7.7 |
| Оператор санпропускника / дезслужбы | 8 | 43 300 | 4.2 |
| Итого по блоку | 28 | — | 25.4 |

#### Таблица 9

| Должность | Шт. ед. | Оклад, ₽/мес. | ФОТ, млн ₽/год |
| --- | --- | --- | --- |
| Начальник кормовой службы | 1 | 220 000 | 2.6 |
| Оператор склада кормов / силосов | 10 | 54 600 | 6.6 |
| Энергетик / оператор биогаз-ГПУ | ~~10~~ **0** | — | **не канon** |
| Слесарь-ремонтник / КИПиА | 18 | 65 900 | 14.2 |
| Электромонтёр | 8 | 64 000 | 6.1 |
| Итого по блоку | 47 | — | 38.8 |

#### Таблица 10

| Должность | Шт. ед. | Оклад, ₽/мес. | ФОТ, млн ₽/год |
| --- | --- | --- | --- |
| Сотрудник службы охраны / КПП | 14 | 48 900 | 8.2 |
| Уборщик производственных помещений | 14 | 39 500 | 6.6 |
| Итого по блоку | 28 | — | 14.9 |

#### Таблица 11

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Всего штатных единиц | 476 |
| ФОТ (базовый), млн ₽/год | 393.0 |
| Страховые отчисления ~30%, млн ₽/год | 117.9 |
| ФОТ с отчислениями, млн ₽/год | 511.0 |
| Средний оклад (база), ₽/мес. | 68 810 |
| ФОТ с отчислениями в OPEX, млн ₽/год | 520 (принято в модели) |

## T236-P

↳ docs/teo-tables/critical/T236-staff-pticevodstvo.md

## Штатное расписание: птицеводство

**Источник:** `docs/teo-poultry/appendix/02-zatraty-orgstruktura-shtat.md`

**Аналог baseline:** [`T236-staff-krolik.md`](T236-staff-krolik.md) (300 FTE → **476 FTE**)

**Полная детализация:** таблицы 3–10 в appendix/02

| Птицеводческий комплекс «Нова-Агро» |  |  | тыс. ₽/мес. ФОТ |
| --- | --- | --- | --- |
| **Блок** | **КОЛ-ВО** | **ФОТ базовый, млн ₽/год** | **≈ с отчислениями** |
| Руководство и управление | 34 | 58,7 | 76,3 |
| Производство — выращивание | 154 | 116,0 | 150,8 |
| Инкубаторий | 23 | 18,3 | 23,8 |
| Убой и переработка | 126 | 91,7 | 119,2 |
| Холод, склад, логистика | 36 | 29,2 | 38,0 |
| Ветслужба и биозащита | 28 | 25,4 | 33,0 |
| Корма и инженерия | 47 | 38,8 | 50,4 |
| Охрана и обслуживание | 28 | 14,9 | 19,4 |
| **ИТОГО** | **476** | **393,0** | **≈511 (OPEX 520)** |

### Ключевые должности (руководство)

| НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | ОКЛАД, тыс. ₽ |
| --- | --- | --- |
| Директор бизнес-единицы | 1 | 1 200 |
| Зам. директора по производству | 1 | 400 |
| Главный ветеринарный врач | 1 | 179 |
| Главный инженер / энергетик | 1 | 174 |
| Главный технолог | 1 | 165 |
| Главный бухгалтер | 1 | 400 |

### Сравнение с кроликами (T236)

|  | Кролики | Птица |
| --- | --- | --- |
| FTE | 300 | **476** |
| Операторы производства | кролиководы | птицеводы (бройлер/несушка/…) |
| Убой | SINT 2 400 | SINT **6 000** + разделка яйца |

Страховые взносы: **~31,4%** — [`T241-taxes-payroll-poultry.md`](T241-taxes-payroll-poultry.md) (T241-P).

## T241-P

↳ docs/teo-tables/critical/T241-taxes-payroll-poultry.md

## Налоги и страховые взносы по блокам (patch блок 1)

**Источник:** [`T241-taxes-payroll.md`](T241-taxes-payroll.md) — Word-таблица **#241**

**Patch:** строка **«Кролиководство»** → **«Птицеводство»**; ставки **без изменений** (31,4%)

**ФОТ блока 1:** **393,0 млн ₽/год** — [`T236-staff-pticevodstvo.md`](T236-staff-pticevodstvo.md)

**Блоки 2–5:** as-is baseline T241

| Налоги | Ставки налога в % к налогооблагаемой базе | Объект налогообложения |
| --- | --- | --- |
| Налог на прибыль | 25% | Прибыль до уплаты налога |
| НДС | 20% | Чистая выручка от реализации продукции (местные продажи) |
| Налог на имущество | 2,2% | Среднегодовая остаточная стоимость основных средств (здание и сооружение) |
| Земельный налог | 0,30% | От кадастровой стоимости. Ориентировочная кадастровая стоимость земельного участка - 120 000,0 рублей за гектар |
| Налог за пользования водными ресурсами для хозяйственно-бытовых производственных нужд | Ставка за 1 куб. метр - 326,0 рублей | Объем использованной воды |
| Налог за пользования водными ресурсами для полива посевных площадей | Освобождено от оплаты (0 руб./м³) | Объем использованной воды |
| Страховые взносы |  |  |
| **Птицеводство**, всего, в том числе: | **31,4%** | От суммы ФОТ (**393,0 млн ₽/год**, 476 FTE) |
| ОПС | 22,0% |  |
| ОМС | 5,1% |  |
| ВНиМ | 2,9% |  |
| ФСС по травматизму | 1,4% |  |
| Тепличное хозяйство, всего, в том числе: | 30,8% | От суммы ФОТ |
| ОПС | 22,0% |  |
| ОМС | 5,1% |  |
| ВНиМ | 2,9% |  |
| ФСС по травматизму | 0,8% |  |
| Животноводство, всего, в том числе: | 31,9% | От суммы ФОТ |
| ОПС | 22,0% |  |
| ОМС | 5,1% |  |
| ВНиМ | 2,9% |  |
| ФСС по травматизму | 1,9% |  |
| Рыбоводство, всего, в том числе: | 31,4% | От суммы ФОТ |
| ОПС | 22,0% |  |
| ОМС | 5,1% |  |
| ВНиМ | 2,9% |  |
| ФСС по травматизму | 1,4% |  |
| Масложировой комбинат, всего, в том числе: | 31,9% | От суммы ФОТ |
| ОПС | 22,0% |  |
| ОМС | 5,1% |  |
| ВНиМ | 2,9% |  |
| ФСС по травматизму | 1,9% |  |
| Подоходный налог с доходов физических лиц | 13% | От суммы зарплаты |

*Baseline (до patch):* «Кролиководство, всего» — те же 31,4%.

# 10. График и бюджет CAPEX (§10)

action: replace

Источники:

↳ docs/teo-tables/critical/T022-investment-schedule-pticevodstvo.md

↳ docs/teo-tables/critical/T021-pticevodstvo-capex.md

↳ docs/teo-poultry/appendix/financing-structure.md

## T022-P

↳ docs/teo-tables/critical/T022-investment-schedule-pticevodstvo.md

## График внесения инвестиций — птицеводство

**Источник:** finmodel лист «CAPEX»; шаблон [`T022-investment-schedule.md`](T022-investment-schedule.md)

**Метод фазировки:** расчётная калибровка под ramp-up **35 / 65 / 85 / 100%** (`appendix/npv-irr-derived.md`, `T02-scale-phase.md`)

**Статус:** draft — **фазировка заполнена** (модель; не firm quote)

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | тыс. ₽ | Структура % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **1. ФИКСИРОВАННЫЕ АКТИВЫ** |  |  |
| 1.1 | **Птицеводческий комплекс «Нова-Агро»** |  |  |
| 1.1.1 | Бройлерные птичники Facco (80×18 000 гол.) | 2 000 000 | 16,67 |
| 1.1.2 | Птичники несушек + цех сортировки яйца | 405 000 | 3,38 |
| 1.1.3 | Птичники прочих видов | 1 045 000 | 8,71 |
| 1.1.4 | Инкубаторий 500 тыс. яиц/нед. | 600 000 | 5,00 |
| 1.1.5 | УПК **SINT poultry 6 000 гол/ч** | 2 600 000 | 21,67 |
| 1.1.6 | Холодильный склад 4 000 т | 800 000 | 6,67 |
| 1.1.7 | Склады кормов (силосы) | 450 000 | 3,75 |
| 1.1.8 | ~~ККЗ FRAGOLA~~ | **0** | — |
|  | *(кролики: 958 500 — вне CAPEX блока птицы)* |  |  |
| 1.1.9 | Compost помёта 5 т/ч | 36 000 | 0,30 |
| 1.1.10 | Solar 10 МВт·ч | 1 180 800 | 9,84 |
| 1.1.11 | Сети, ЛЭП, водоснабжение, дороги | 1 233 000 | 10,28 |
| 1.1.12 | Ветблок, АБК, SCADA, проектирование | 1 250 000 | 10,42 |
| 1.1.13 | Родительское стадо, стартовый молодняк | 250 000 | 2,08 |
| 1.1.14 | Резерв (непредвиденные) | 150 200 | 1,25 |
|  | **ИТОГО ФИКСИРОВАННЫЕ АКТИВЫ** | **11 300 000** | **94,17** |
| 2 | **РАБОЧИЙ КАПИТАЛ** | 700 000 | 5,83 |
|  | **ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ** | **12 000 000** | **100,00** |

---

### Фазировка CAPEX по годам

**Правило:** накопленный CAPEX к концу года *G* обеспечивает загрузку ramp-up года *G+1* (инфраструктура → птичники → УПК → доввод).

| Год | FA, тыс. ₽ | WC, тыс. ₽ | **Итого год** | **Накопл.** | % от 12 000 | Milestone | Загрузка *след. года* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2026** | 2 825 000 | 0 | **2 825 000** | 2 825 000 | 23,5% | Проектирование, сети, ветблок, старт solar | → 35% (2027) |
| **2027** | 3 955 000 | 245 000 | **4 200 000** | 7 025 000 | 58,5% | Бройлерные птичники (1-я очередь), инкубатор, молодняк | → 65% (2028) |
| **2028** | 3 390 000 | 245 000 | **3 635 000** | 10 660 000 | 88,8% | УПК SINT, холод, склады, 2-я очередь птичников | → 85% (2029) |
| **2029** | 1 130 000 | 210 000 | **1 340 000** | **12 000 000** | **100%** | Несушки, прочие виды, compost, доввод, резерв | → 100% (2030) |

**NPV-модель (лист NPV-IRR):** весь CAPEX **−12 000** в **2026** — упрощение DCF. График выше — **инвестиционный календарь** для СМР и финансирования; на NPV не пересчитывался.

#### Детализация FA по группам (тыс. ₽)

| Группа CAPEX | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Σ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СМР / инфра / solar | 1 695 | 1 265 | 474 | — | 3 434 |
| Птичники + инкубатор + молодняк | 980 | 2 060 | 150 | 300 | 3 490 |
| УПК + холод + прочее + резерв | 150 | 630 | 2 766 | 830 | 4 376 |
| **Итого FA** | **2 825** | **3 955** | **3 390** | **1 130** | **11 300** |

Группы — календарь СМР; строки 1.1.1–1.1.14 — структура % finmodel.

#### Связь с ramp-up выручки

| Год | CAPEX (накопл.) | Загрузка | Выручка, млн ₽ | EBITDA, млн ₽ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | 23,5% | 0% | 0 | 0 |
| 2027 | 58,5% | 35% | 1 946 | 776 |
| 2028 | 88,8% | 65% | 3 613 | 1 441 |
| 2029 | 100% | 85% | 4 725 | 1 884 |
| 2030+ | — | 100% | 5 559 | 2 216 |

Финансирование по годам: лист «Финансирование» xlsx (пропорционально графику — **TBD** в xlsx).

## T021-P

↳ docs/teo-tables/critical/T021-pticevodstvo-capex.md

## Птицеводческий комплекс: структура затрат (блок 1 APK)

**Источник:** finmodel «CAPEX», «APK-100»; `docs/scenarios/poultry-teo.yaml`

**Аналог baseline:** [`T021-krolik-farm-capex.md`](T021-krolik-farm-capex.md)

|  | тыс. ₽ |
| --- | --- |
| **I-ФАЗА ПРОЕКТА (слот блока 1)** | **Стоимость** |
| Птицеводческий комплекс «Нова-Агро» | **12 000 000,00** |
| *(заменяет «Кролиководческая ферма» 12 000)* |  |
| Тепличный комплекс | 34 128 300,00 |
| Животноводческая ферма (КРС/МРС) | 27 162 600,00 |
| Рыбоводческая ферма | 8 903 000,00 |
| Масложировой комбинат | 17 806 100,00 |
| **ВСЕГО APK (сценарий C)** | **100 000 000,00** |

### Структура CAPEX блока птицы (12 000 млн ₽)

| Группа | млн ₽ | % |
| --- | --- | --- |
| Бройлер + яйцо (направление) | 2 405 | 20,0 |
| Прочие виды (индейка, утка, гусь, перепёл) | 1 045 | 8,7 |
| Общая инфраструктура | 8 550 | 71,3 |
| **Итого** | **12 000** | 100 |

ККЗ FRAGOLA (**958,5 млн** у кроликов в T022) — **вне CAPEX блока**; корм с завода холдинга.

Детализация: [`T022-investment-schedule-pticevodstvo.md`](T022-investment-schedule-pticevodstvo.md), лист «CAPEX» xlsx.

## docs/teo-poultry/appendix/financing-structure.md

↳ docs/teo-poultry/appendix/financing-structure.md

## Структура финансирования — птицекомплекс 12 000 млн ₽

Источник: лист **«Финансирование»** в `finmodel-pticekompleks-12-mlrd.xlsx`

Шаблон: `docs/1.2-слайд Фин модель.xlsx` (ФНБ / РАЛ / ФРП / банки).

**Встройка в 100 млрд APK:** `apk-100bln-integration.md`, лист **«APK-100»** в xlsx.

### Сумма инвестиций

**12 000 млн ₽** — конверт CAPEX блока птицеводства (= кролики tab#1).

### Источники

| Источник | Статья | млн ₽ | Доля | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ФНБ** | Долевое участие | **600** | 5% | аналог ~5% холдинга 100 млрд |
| **РАЛ** | Оборудование (птичники, УПК, инкубатор, холод) | **2 340** | 19,5% | как кролики 2 147,7 / 11 041,5 |
| **ФРП** | — | **0** | 0% | ККЗ вне блока; корм с завода холдинга |
| **Банки** | СМР, здания, инженерные сети | **6 287** | 52,4% | доля СМР как у кроликов |
| **Банки** | Solar 10 МВт·ч | **1 180,8** | 9,8% | этalon tab#23 |
| **Банки** | Compost 5 т/ч | **36** | 0,3% | этalon tab#23 |
| **Банки** | Проектирование, пусконаладка | **27** | 0,2% |  |
| **Банки** | Родстадо, стартовый молодняк | **463** | 3,9% |  |
| **Банки** | Оборотные средства | **700** | 5,8% | как кролики |
| **Банки** | Резерв + прочая инфра | **≈366** | 3,1% | баланс до 12 000 |
| **ИТОГО** |  | **12 000** | 100% |  |

### Вне блока (холдинг)

**ККЗ** ~300 тыс. т/год — корм 28 000 ₽/t, не в CAPEX птицы (у кроликов ККЗ 958,5 млн — в APK/ФРП).

**Биogaz APK 20 МВт·ч** — помёт птицы, CAPEX/OPEX вне блока (как навоз кроликов).

### Встройка в контур 100 млрд APK

См. **`apk-100bln-integration.md`**: замена блока «кролики» 11 041,5 → «птица» **12 000**; итог APK **100 958,5** (+958,5 = объём ККЗ у кроликов в ФРП).

### Связанные файлы

**APK-100:** лист xlsx + `apk-100bln-integration.md`

NPV/IRR: лист «NPV-IRR»

Эталон baseline: `baseline-finmodel-adopted.md`

# 11. Финансы — блок птицы (§11)

action: replace

Источники:

↳ docs/teo-poultry/T01-finance.md

↳ docs/teo-poultry/appendix/dcf-policy.md

↳ docs/teo-tables/critical/T007-npv-pticevodstvo.md

↳ docs/teo-tables/critical/T004-revenue-matrix-patched.md

↳ docs/teo-poultry/appendix/npv-irr-derived.md

## T01 — Финансы блока

↳ docs/teo-poultry/T01-finance.md

## T01. Финансы блока (птицеводство)

Источники: `_incoming/finmodel-pticekompleks-12-mlrd.xlsx`, `appendix/finmodel-summary.md`, `appendix/financing-structure.md`

### Канонические показатели (полная мощность)

| Параметр | Значение | Источник |
| --- | --- | --- |
| CAPEX | **12 000 млн ₽** | лист «CAPEX», «Экономика» |
| Выручка | **5 559 млн ₽/год** | 5 034 + **525,6** удобрение (эталон кроликов tab#205) |
| OPEX | **3 343 млн ₽/год** | без покупного электро (эталон кроликов) |
| EBITDA | **2 216 млн ₽/год** | маржа **~39,9%** |
| Простая окупаемость | **~5,4 года** | CAPEX / EBITDA |
| Окупаемость по ден. потоку | **~5,6 года** | ЧП + амортизация |
| Чистая прибыль | **≈955 млн ₽/год** | после ЕСХН 6% |
| Амортизация | 1 200 млн ₽/год | 10 лет, линейно |

Эталон baseline: `appendix/baseline-finmodel-adopted.md`, `energy-budget.yaml`.

### NPV / IRR

**Политика DCF:** канон **16 лет** (2026–2041). Сравнение с baseline tab#7 (10 лет) — [`appendix/dcf-policy.md`](appendix/dcf-policy.md).

| Показатель | Значение | Условия |
| --- | --- | --- |
| **NPV @ 10%** | **+2 253 млн ₽** | **Канон:** DCF 16 лет, finmodel «NPV-IRR» |
| **IRR** | **≈12,8%** | те же допущения |
| **PI** | **≈1,19** | NPV/CAPEX + 1 |

#### Сравнение горизонтов (та же модель, @ 10%)

| Горизонт | NPV | IRR | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| **16 лет** (канон) | **+2 253** | **12,8%** | KPI блока, master §11 |
| 10 лет (как tab#7) | **−1 728** | **6,7%** | stress / parity с baseline docx |

Детали: `appendix/npv-irr-derived.md`.

**Review-pass R-02:** NPV/IRR считаются только по выручке блока **5 559 млн ₽**. Экспорт Tab#5 **10 208 млн ₽** — consolidated APK, **не в DCF блока**.

### Финансирование (12 000 млн ₽)

| Источник | млн ₽ | Доля |
| --- | --- | --- |
| ФНБ (доля) | 600 | 5% |
| РАЛ (оборудование) | 2 340 | 19,5% |
| ФРП | 0 | — (ККЗ вне блока) |
| Банки | 9 060 | 75,5% |
| **Итого** | **12 000** | 100% |

Детали: лист «Финансирование» xlsx, `appendix/financing-structure.md`.

### Цены реализации (II кв. 2026, консервативно)

| Продукт | Цена |
| --- | --- |
| Бройлер (тушка+разделка, халяль) | 205 ₽/кг |
| Индейка | 360 ₽/кг |
| Утка | 320 ₽/кг |
| Гусь | 480 ₽/кг |
| Перепёл (мясо) | 450 ₽/кг |
| Куриное яйцо | 7 ₽/шт |
| Удобрение (compost) | 12 ₽/кг, 43 800 т/год |

### CAPEX-структура (крупные статьи)

| Объект | млн ₽ |
| --- | --- |
| Бройлерные птичники (80 шт.) | 2 000 |
| Убойно-перерабатывающий комплекс | 2 600 |
| Solar 10 МВт·ч | 1 181 |
| Холодильный склад 4 000 т | 800 |
| Инженерные сети, ЛЭП | 750 |
| Инкубаторий 500 тыс. яиц/нед. | 600 |
| Compost 5 т/ч | 36 |
| **Итого** | **12 000** |

Полная таблица: лист «CAPEX» в xlsx.

### Связь с холдингом

Направление агрохолдинга «Нова-Агро», **не замена всего ТЭО 100 млрд** — отдельный блок **12 млрд ₽**.

Замена baseline-блока: `кролиководство` → **птицекомплекс** (18 169 т мяса + яйцо).

Корм с ККЗ холдинга; биогаз **APK 20 МВт·ч** — вне CAPEX блока.

## docs/teo-poultry/appendix/dcf-policy.md

↳ docs/teo-poultry/appendix/dcf-policy.md

## Политика DCF — блок птицеводства

**Канон:** finmodel «NPV-IRR»; **сравнение** с baseline tab#7 / `05-finansy-i-byudzhet.md` (10 лет)

### Решение (jun 2026)

|  | **Канон птицы** | **Baseline APK (кролики tab#7)** |
| --- | --- | --- |
| Горизонт DCF | **16 лет** (2026–2041) | **~10 лет** операционной модели |
| Ставка | **10%** | **10%** |
| **NPV @ 10%** | **+2 253 млн ₽** | +2 780 млн ₽ (кролики) |
| **IRR** | **12,8%** | 15,19% (кролики) |
| CAPEX | 12 000 | 12 000 |

**Для инвестмемо, master DOCX и KPI блока птицы используется горизонт 16 лет.**

### Почему не 10 лет

1. **Ramp-up:** полная мощность только с **2030** (35→65→85→100%); при 10-летнем окне (2026–2035) последние 6 лет — неполный хвост после ramp.
2. **Результат @ 10 лет:** NPV **−1 728 млн ₽**, IRR **6,7%** — **не отражает** базовый кейс finmodel.
3. **Окупаемость:** простая **5,4 года** и PB **65 мес.** согласуются с extended DCF, не с 10-летней таблицей.

### Сопоставление с кроликами (честно)

Прямое сравнение NPV/IRR **только при оговорке разного горизонта**. Для parity нужен либо:

пересчёт кроликов на 16 лет, либо

пересчёт птицы на 10 лет (консервативный stress, NPV < 0).

### Где зафиксировано

`docs/scenarios/poultry-teo.yaml` → `project.dcf_policy`

`docs/teo-poultry/T01-finance.md` → §NPV/IRR

`appendix/npv-irr-derived.md`

## T007-P

↳ docs/teo-tables/critical/T007-npv-pticevodstvo.md

## NPV/IRR птицеводство

**Источник:** `docs/teo-poultry/_incoming/finmodel-pticekompleks-12-mlrd.xlsx` — лист «NPV-IRR»

**Аналог baseline:** [`T007-npv-krolikovodstvo.md`](T007-npv-krolikovodstvo.md) (tab#7 docx)

**Статус:** draft — **канon DCF 16 лет** (review-pass R-03). Сравнение 10 лет — stress vs tab#7. [`dcf-policy.md`](../../teo-poultry/appendix/dcf-policy.md), [`review-pass-notes.md`](../../teo-poultry/appendix/review-pass-notes.md)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Ставка дисконтирования, % | 10,0 |
| Срок окупаемости – PB, мес. | **65** (простая ~5,4 года) |
| Чистая приведённая стоимость – NPV, тыс. ₽ | **2 253 000** |
| Индекс прибыльности – PI | **1,19** |
| Внутренняя норма доходности – IRR, % | **12,8** |

### Условия DCF

|  | Птица | Кролики (tab#7) |
| --- | --- | --- |
| CAPEX блока, млн ₽ | 12 000 | 12 000 |
| Выручка, млн ₽/год | 5 559 | 4 798 |
| EBITDA, млн ₽/год | 2 216 | — |
| Горизонт DCF | **16 лет** (2026–2041) **канon** | ~10 лет (tab#7 baseline) |
| NPV @ 10%, млн ₽ | **+2 253** | +2 780 (кролик) / **−1 728** (птица @10y stress) |
| IRR | **12,8%** | **15,19%** |

Ramp-up: 2027 — 35%, 2028 — 65%, 2029 — 85%, 2030+ — 100% (`appendix/npv-irr-derived.md`).

## T004-merged

↳ docs/teo-tables/critical/T004-revenue-matrix-patched.md

## Выручка по комплексам (местный рынок) — APK, блок 1 птица

**Источник:** [`T004-revenue-matrix.md`](T004-revenue-matrix.md) (baseline) + [`T004-revenue-matrix-pticevodstvo.md`](T004-revenue-matrix-pticevodstvo.md)

**Patch:** строки «Кролиководческая ферма» заменены на **птицеводческий комплекс**

**Δ к baseline ВСЕГО:** +760 977 тыс. ₽ (5 559 000 − 4 798 023)

| КОМПЛЕКС | Ед. изм. | Проектная мощность в год кол-во | Цена за ед.изм. ТЫС.РУБ. | Проектная мощность в год ТЫС.РУБ. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Птицеводческий комплекс «Нова-Агро»** |  |  |  | **5 559 000** |
| Мясо бройлера | тн | 17 024 | 205 | 3 489 920 |
| Мясо индейки | тн | 674 | 360 | 242 640 |
| Мясо утки | тн | 252 | 320 | 80 640 |
| Мясо гуся | тн | 20 | 480 | 9 600 |
| Мясо перепела | тн | 200 | 450 | 90 000 |
| Куриное яйцо | млн шт | 153,6 | 7,0 | 1 075 200 |
| Перепелиное яйцо | млн шт | 7,0 | 3,0 | 21 000 |
| Побочная продукция (мука, жир) | — | — | — | 25 000 |
| Удобрение из помёта | тн | 43 800 | 12 | 525 600 |
| Тепличный комплекс |  |  |  | 24 080 000 |
| Овощи/ягоды | тн | 18 400 | 174 | 3 200 000 |
| Цветы | шт | 376 000 000 | 0,056 | 20 880 000 |
| Животноводческая ферма |  |  |  | 24 391 437 |
| Говядина | тн | 9 758 | 480 | 4 683 636 |
| Телятина | тн | 4 242 | 560 | 2 375 758 |
| Субпродукты КРС | тн | 5 510 | 49 | 271 776 |
| Кефир | тн | 31 230 | 90 | 2 810 735 |
| Ряженка | тн | 2 592 | 160 | 414 677 |
| Йогурт | тн | 9 821 | 170 | 1 669 622 |
| Творог | тн | 546 | 500 | 272 814 |
| Сметана | тн | 2 455 | 380 | 933 024 |
| Сливки | тн | 955 | 400 | 381 940 |
| Сыр | тн | 2 183 | 650 | 1 418 633 |
| Масло сливочное | тн | 218 | 900 | 196 426 |
| Молочные продукты, всего | тн | 50 000 | 162 | 8 097 872 |
| Баранина | тн | 5 000 | 480 | 2 400 000 |
| Субпродукты МРС | тн | 2 774 | 39 | 109 319 |
| Ягненок | тн | 1 000 | 560 | 560 000 |
| Натуральная кожа КРС | м2 | 420 000 | 2,48 | 1 041 600 |
| Натуральная кожа МРС | м2 | 180 000 | 2,43 | 436 891 |
| Натуральная кожа, всего | м2 | 600 000 |  | 1 478 491 |
| Желатин халяльный | тн | 6 000 | 640 | 3 840 000 |
| Кровяная мука | тн | 3 000 | 90 | 270 000 |
| Шерсть овец | тн | 200 | 450 | 90 000 |
| Электроэнергия | МВт | 71 528 | 3,00 | 214 585 |
| Рыбоводческая ферма |  |  |  | 4 800 000 |
| Черная икра белуги | кг | 20 000 | 240 | 4 800 000 |
| Масложировой комбинат |  |  |  | 13 328 100 |
| Растительные масла и маргарин | упак | 199 500 000 |  | 13 255 600 |
| Зола лузги семечек подсолнечника | тн | 1 450 |  | 72 500 |
| **ВСЕГО** |  |  |  | **72 158 537** |

Экспорт APK — отдельно Tab#5 (**10 208** млн ₽); продукция птицы **export 0**.

## docs/teo-poultry/appendix/npv-irr-derived.md

↳ docs/teo-poultry/appendix/npv-irr-derived.md

## NPV / IRR — лист «NPV-IRR» finmodel

**Источник:** `finmodel-pticekompleks-12-mlrd.xlsx`, лист **«NPV-IRR»** (формулы Excel).

Методология согласована с `docs/1.ТЭО_МОЯ МЕЧТА.docx` tab#7 (ставка **10%**).

### Денежные потоки (полная мощность)

| Показатель | млн ₽/год |
| --- | --- |
| Выручка | **5 559** (5 034 + **525,6** удобрение) |
| OPEX | **3 343** (без покупного электро) |
| **EBITDA** | **2 216** |
| Амортизация | 1 200 |
| Чистая прибыль (ЕСХН 6%) | **≈955** |
| **FCF (ЧП + аморт.)** | **≈2 155** |

### Ramp-up (лист «Экономика», 2026–2035)

| Год | Загрузка | EBITDA, млн ₽ |
| --- | --- | --- |
| 2026 | 0% | 0 (CAPEX **−12 000**) |
| 2027 | 35% | **776** |
| 2028 | 65% | **1 441** |
| 2029 | 85% | **1 884** |
| 2030–2035 | 100% | **2 216** |

### DCF @ 10% — политика горизонта

|  | **Канон (птица)** | **Сравнение (baseline tab#7)** |
| --- | --- | --- |
| Горизонт | **16 лет** (2026–2041) | **10 лет** |
| NPV @ 10% | **+2 253 млн ₽** | **−1 728 млн ₽** |
| IRR | **12,8%** | **6,7%** |

**Канон блока птицы — 16 лет** (`appendix/dcf-policy.md`, `poultry-teo.yaml` → `project.dcf_policy`).
10-летний расчёт — только для сопоставимости с docx tab#7 / §11 baseline.

**Горизонт:** **16 лет (2026–2041)** — после ramp 2030–2041 на полной мощности.

**2026:** FCF = −12 000 (CAPEX) — **упрощение DCF**; инвестиционный календарь по годам — [`T022-investment-schedule-pticevodstvo.md`](../teo-tables/critical/T022-investment-schedule-pticevodstvo.md).

**2027–2029:** FCF = ЧП + амортизация × загрузка (ЕСХН 6%).

**2030–2041:** FCF = **≈2 155** млн ₽/год.

**Долг, оборотный капитал, terminal value** — не моделировались.

### Результаты (лист «NPV-IRR»)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| **NPV @ 10%** | **+2 253 млн ₽** |
| **IRR** | **≈12,8%** |
| **PI** | **≈1,19** |
| Простая окупаемость (CAPEX/EBITDA) | **≈5,4 года** |

На **10-летнем** горизонте (2026–2035) NPV @10% **отрицательный** (−1 728 млн) — IRR **6,7%**. Это **не канон**, а parity-сценарий с tab#7 кроликов.

### Сравнение с кроликами

|  | Кролики (docx tab#7) | Птица (finmodel) |
| --- | --- | --- |
| NPV @ 10% | **+2 779 млн** | **+2 253 млн** |
| IRR | **15,19%** | **≈12,8%** |
| PI | **1,2** | **≈1,19** |
| CAPEX блока | 12 000 | 12 000 |
| Выручка | 4 798 | 5 559 |

### Интерпретация

1. После переноса **энергии**, **удобрения 525,6** и **снятия OPEX электро 250** блок **проходит** порог 10% на горизонтe 16 лет.
2. Простая окупаемость **~5,4 года** (12 000 / 2 216 EBITDA).
3. Для инвестмемо: уточнить WACC, структуру долга (лист «Финансирование»), ликвидационную стоимость.

Пересчёт: `python3 scripts/sync-poultry-finmodel.py` + лист «NPV-IRR» xlsx.

# 11. NPV прочих блоков APK (as-is) (§11)

action: baseline_as_is

Сценарий C: CAPEX блоков 2–5 из T021-P

Источники:

↳ docs/teo-tables/critical/T008-npv-teplitsy.md

↳ docs/teo-tables/critical/T009-npv-zhivotnovodstvo.md

↳ docs/teo-tables/critical/T010-npv-rybovodstvo.md

↳ docs/teo-tables/critical/T011-npv-maslozhir.md

↳ docs/teo-tables/critical/T014-capex-by-phase.md

## T008-npv-teplitsy

↳ docs/teo-tables/critical/T008-npv-teplitsy.md

## NPV/IRR теплицы

**Источник:** `docs/1.ТЭО_МОЯ МЕЧТА.docx` — Word-таблица **#8**

**Категория:** `project_critical`

**Критичная для проекта:** да

**Извлечено:** автоматически (`scripts/extract-teo-docx-tables.py`)

| Показатель |  |
| --- | --- |
| Ставка дисконтирования, % | 10,0 |
| Срок окупаемости – PB, мес. | 49 |
| Чистая приведённая стоимость – NPV | 33 861 691,00 |
| Индекс прибыльности – PI | 2,0 |
| Внутренняя норма доходности – IRR, % | 28,99 |

## T009-npv-zhivotnovodstvo

↳ docs/teo-tables/critical/T009-npv-zhivotnovodstvo.md

## NPV/IRR животноводство

**Источник:** `docs/1.ТЭО_МОЯ МЕЧТА.docx` — Word-таблица **#9**

**Категория:** `project_critical`

**Критичная для проекта:** да

**Извлечено:** автоматически (`scripts/extract-teo-docx-tables.py`)

| Показатель |  |
| --- | --- |
| Ставка дисконтирования, % | 10,0 |
| Срок окупаемости – PB, мес. | 61 |
| Чистая приведённая стоимость – NPV | 28 915 288,00 |
| Индекс прибыльности – PI | 1,7 |
| Внутренняя норма доходности – IRR, % | 23,25 |

## T010-npv-rybovodstvo

↳ docs/teo-tables/critical/T010-npv-rybovodstvo.md

## NPV/IRR рыбоводство

**Источник:** `docs/1.ТЭО_МОЯ МЕЧТА.docx` — Word-таблица **#10**

**Категория:** `project_critical`

**Критичная для проекта:** да

**Извлечено:** автоматически (`scripts/extract-teo-docx-tables.py`)

| Показатель |  |
| --- | --- |
| Ставка дисконтирования, % | 10,0 |
| Срок окупаемости – PB, мес. | 85 |
| Чистая приведённая стоимость – NPV | 3 863 808,00 |
| Индекс прибыльности – PI | 1,5 |
| Внутренняя норма доходности – IRR, % | 17,19 |

## T011-npv-maslozhir

↳ docs/teo-tables/critical/T011-npv-maslozhir.md

## NPV/IRR масложировой

**Источник:** `docs/1.ТЭО_МОЯ МЕЧТА.docx` — Word-таблица **#11**

**Категория:** `project_critical`

**Критичная для проекта:** да

**Извлечено:** автоматически (`scripts/extract-teo-docx-tables.py`)

| Показатель |  |
| --- | --- |
| Ставка дисконтирования, % | 10,0 |
| Срок окупаемости – PB, мес. | 15 |
| Чистая приведённая стоимость – NPV | 26 826 029,00 |
| Индекс прибыльности – PI | 5,9 |
| Внутренняя норма доходности – IRR, % | 90,24 |

## T014-capex-by-phase

↳ docs/teo-tables/critical/T014-capex-by-phase.md

## CAPEX по фазам

**Источник:** `docs/1.ТЭО_МОЯ МЕЧТА.docx` — Word-таблица **#14**

**Категория:** `project_critical`

**Критичная для проекта:** да

**Извлечено:** автоматически (`scripts/extract-teo-docx-tables.py`)

I-ФАЗА ПРОЕКТА

1. Кролиководческая ферма

2. Тепличный комплекс по выращиванию овощей и цветов

3. Завод по производству комбикорма для кроликов, крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота и рыб

4. Линия убоя, охлаждения и упаковки мясо кроликов

5. Установка компостирования для переработки навоза кролика.

6. Солнечные фотоэлектрические панели

7. Сельхозтехника для выращивания сельхозпродукции

II-ФАЗА ПРОЕКТА

8. Животноводческая ферма с биогазовой установкой

III-ФАЗА ПРОЕКТА

9.Рыбная ферма Масложировой комбинат

# 12. Выводы и риски (§12)

action: replace

Источники:

↳ docs/teo-poultry/appendix/06-vyvody-i-riski.md

## docs/teo-poultry/appendix/06-vyvody-i-riski.md

↳ docs/teo-poultry/appendix/06-vyvody-i-riski.md

## 12. Выводы и риски — блок птицеводства (§12.3)

**Статус:** draft

**Аналог baseline:** [`docs/graphify-corpus/06-vyvody-i-riski.md`](../../graphify-corpus/06-vyvody-i-riski.md)

**Источники:** `poultry-teo.yaml`, `appendix/sensitivity-and-scenarios.md`, `T09-market-swot.md`, `T022-investment-schedule-pticevodstvo.md`

**Review-pass (июнь 2026):** канon R-01…R-05 — [`review-pass-notes.md`](review-pass-notes.md)

### 12.1. Основные достоинства проекта (птица)

Полный цикл: инкубация → выращивание (6 видов) → убой **SINT 6 000 гол/ч** → реализация на внутреннем рынке РФ.

Выручка **5 559 млн ₽/год** при CAPEX **12 000** — выше блока кроликов (**4 798**) при том же CAPEX.

EBITDA **2 216** (**39,9%**); NPV **+2 253** @10% (горизонт 16 лет); IRR **12,8%**.

Корм с ККЗ холдинга (**66 712 т/год** блока) — вне CAPEX; energy canon = baseline (solar 10 МВт·ч, compost 5 т/ч).

APK **100 млрд** сценарий **C**; Tab#5 **10 208 млн** — consolidated APK, учётная привязка слота блока 1 (**не в NPV finmodel**, R-02).

### 12.2. Принятый вариант

Замена **кролиководства** на **птицеводство 12 млрд** в слоте I-фазы APK. Альтернатива «оставить кроликов» отклонена по решению сценария C (см. `appendix/apk-100bln-integration.md`).

---

### 12.3. Риски и аспекты неопределённости

**Риск** — измеримая возможность потери; **неопределённость** — факторы с неизвестной величиной влияния (кадастр, сроки СМР, регуляторика региона).

#### Реестр рисков (приоритетные для блока птицы)

| ID | Категория | Риск | P | I | Колич. оценка (finmodel) | Меры снижения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-P01 | Рыночный | Конкуренция федеральных бройлерных холдингов (Черкизово, Rusagro) | С | В | — | Контракты с сетями; халяль; ниша 6 видов; юг/Запорожье |
| R-P02 | Рыночный | Падение цены **куриного яйца** | С | В | **−30% яйцо → NPV +248** (на грани 10%) | Хедж объёмом бройлера; диверсификация; мониторинг рынка |
| R-P03 | Рыночный | Рост цены **корма** | С | В | **+20% корм → NPV −69** | ККЗ холдинга; рецептуры Tab. P-141; долгосрочные контракты зерна |
| R-P04 | Финансовый | **Комбинированный стресс** (яйцо −20%, бройлер −5%, корм +15%) | Н | К | **NPV −1 884**, IRR **7,4%** | Резерв CAPEX 1,25%; сценарное планирование; поэтапный ramp |
| R-P05 | Операционный | Невыход на **100% мощности** (вечный ramp 85%) | Н | С | **NPV −437**, IRR **9,4%** | KPI ramp по [`T022`](../teo-tables/critical/T022-investment-schedule-pticevodstvo.md); штат 476 FTE |
| R-P06 | Биологический | Эпизоотии (АЧП, птицеводство) | Н | К | — | VetIS; биозащита 28 FTE; карантин; вакцинация ROSS/Hisex |
| R-P07 | Технологический | Сбой/задержка **УПК SINT** (CAPEX **2 600**, 21,7%) | Н | С | — | Шефмонтаж IT; резервные мощности; SLA с вендором |
| R-P08 | Технологический | Задержка поставки **Facco** (118 модулей) | С | С | — | Alt. Tekno; поэтапный ввод птичников под ramp 35→65% |
| R-P09 | Логистический | Импорт оборудования (IT) — сроки, валюта | С | С | — | Форвардные контракты; буфер в резерве CAPEX |
| R-P10 | Юридический / земля | **Участок не выделен** (`production_site: null`) | С | К | — | **R-04** `land-budget.yaml`; кадастр до старта СМР |
| R-P11 | Региональный | Запорожская обл. vs baseline Херсон — интеграция APK | С | С | — | **R-01** `review-pass-notes.md`; единый контур — до master merge |
| R-P12 | Модельная | Слабее связь с «нулевой себестоимостью» vs КРС/кролики | С | Н | — | Явно в narrative; не завышать синергии в NPV |
| R-P13 | Методологический | **NPV 16 лет** vs tab#7 **10 лет** | — | С | 10y → IRR **6,7%**, NPV **−1 728** | **R-03** `dcf-policy.md`; канon 16y в KPI |
| R-P14 | Экологический | Претензии по помёту / СЗЗ 120 га | Н | С | — | Compost 5 т/ч; PRIMERANO; органика **526 млн** |
| R-P15 | Кадровый | Найм **476 FTE** в регионе | С | С | ФОТ **393 млн**/год | Программа обучения; соц. пакет; см. T236-P |

**Шкала:** P — вероятность (Н низкая / С средняя / В высокая); I — влияние (Н / С / К критическое).

#### По категориям (сводка vs baseline §12.3)

#### 1. Технологические

Facco + SINT + SCADA; 118 птичников; инкубатор **500 тыс. яиц/нед.** — риск каскадных задержек при нарушении графика [`T022-P`](../teo-tables/critical/T022-investment-schedule-pticevodstvo.md).

#### 2. Биологические и ветеринарные

6 генетических линий (ROSS 308, Hisex, BUT, Cherry Valley, Линдовская, Фараон); единый ветблок — критичен для биобезопасности.

#### 3. Экономические и рыночные

**82%** выручки — бройлер + куриное яйцо; экспорт мяса/яйца птицы **0** — весь сбыт РФ. Чувствительность: `appendix/sensitivity-and-scenarios.md`.

#### 4. Финансовые

Структура: ФНБ **600** + РАЛ **2 340** + банки **9 060** млн ₽. Риск роста ставки — не моделирован в xlsx.

#### 5. Юридические

Кадастр, разрешения на СЗЗ, VetIS — **TBD** до выделения `production_site`.

#### 6. Логистические

Корм с ККЗ FRAGOLA (вне CAPEX); зависимость от логистики зерна на **250 000 га** APK.

#### 7. Социальные и кадровые

**476** рабочих мест vs **300** у кроликов — больший кадровый контур.

#### 8. Экологические

Solar **10 МВт·ч**; compost; удобрение **43 800 т** — как у кроликов tab#205.

#### Аспекты неопределённости (не в finmodel)

| Фактор | Тип | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Дата выделения кадастра | Внешний | Блокирует firm CAPEX-фазировку |
| Firm quotes Facco/SINT | Внутренний | CAPEX из оценочного xlsx |
| Политика DCF 10 vs 16 лет | Метод | Влияет на сопоставимость с кроликами |
| % CAPEX по годам | Модель | Расчётная калибровка под ramp — см. T022-P |

#### Вывод по §12.3

Проект **проходит** порог **10%** в базе (**NPV +2 253**, **IRR 12,8%**), но **уязвим** к комбинированному стрессу и к волатильности **яйца** и **корма**. Риски **локализуемы** при условии: выход на **100%** мощности к 2030, выделение площадки, биобезопасность и дисциплина ramp-up.

---

*См. также:* [`T09-market-swot.md`](../T09-market-swot.md), [`T01-finance.md`](../T01-finance.md), [`npv-irr-derived.md`](npv-irr-derived.md).

# 7. Побочная продукция (§7)

action: adapt

Источники:

↳ docs/teo-poultry/T07-byproducts.md

## T07 — Побочная продукция

↳ docs/teo-poultry/T07-byproducts.md

## T07. Побочная продукция и безотходность

**Канон:** `energy-budget.yaml`, baseline кроликов (табл. #22, #205). Отличие — **помёт птицы** вместо навоза кролика.

### Органика (= кролики)

| Параметр | Кролики | Птица |
| --- | --- | --- |
| Сырьё | навоз кролика | **помёт птицы** |
| Линия компost | **5 т/ч** | **5 т/ч** |
| CAPEX компost | **36 млн ₽** | **36 млн ₽** |
| Удобрение | **43 800 т/год** | **43 800 т/год** |
| Выручка (12 ₽/кг) | **525,6 млн ₽/год**, **местный** | **525,6 млн ₽/год**, **местный** |
| Экспорт удобрения | **0** (Tab#5 — местный рынок) | **0** |
| Поток в биogaz APK | навоз → **20 МВт·ч** APK | помёт → **20 МВт·ч** APK |

### Прочие побочные потоки (только птица)

| Поток | Использование |
| --- | --- |
| Перья / субпродукты убоя | мясоперьевая мука, технический жир |
| Яйцо (брак) | переработка / корм |

### vs кролики

|  | Кролики | Птица |
| --- | --- | --- |
| Шкурки / мех | **да** | **нет** |
| Связь с желатином/кожей | сильная | слабее |