ПТИЦЕВОДЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС «НОВА-АГРО»

СВОДНЫЙ РАСЧЁТ КОМПЛЕКСА ПОД 12 МЛРД ₽

Направление агрохолдинга «Нова-Агро» · Запорожская область · участок 150–400 га · июнь 2026

# Резюме

За 12 млрд ₽ на земельном участке 150–400 га создаётся вертикально интегрированный птицеводческий комплекс полного цикла — одно из направлений агрохолдинга «Нова-Агро». Ставка сделана на бройлер и куриное яйцо как «несущие стены» (≈70% направленческого CAPEX и >90% выручки), а индейка, утка, гусь и перепел развиваются как меньшие маржинальные направления, расширяющие ассортимент и устойчивость. Комплекс производит ≈18,2 тыс. т мяса птицы, ≈153,6 млн куриных и 7 млн перепелиных яиц в год, создаёт ≈480 рабочих мест, даёт выручку ≈5,0 млрд ₽/год и EBITDA ≈1,44 млрд ₽/год (маржа 28,6%) с простой окупаемостью ≈8,3 года.

Все расчёты опираются на актуальные оптовые цены и нормативы РФ по состоянию на II квартал 2026 года и проверены на непротиворечивость в финансовой модели. Цены приняты консервативно.

# Ответ на вопрос 1. Оптимальные породы (кроссы) птицы

Подобраны промышленные кроссы, доминирующие на рынке РФ и обеспечивающие лучший выход продукции с рубля затрат:

| Направление | Рекомендуемый кросс | Почему |
| --- | --- | --- |
| Бройлер | ROSS 308 | лидер РФ; FCR ≈1,8; убой 42 дня; выносливость, стабильный выход 75% |
| Куриное яйцо | Hisex / Lohmann Brown | 300–320 яиц/год; длинный продуктивный период ~80 нед. |
| Индейка | BUT Big 6 | высокий выход тяжёлой тушки (самцы до 15–17 кг) |
| Утка | Cherry Valley SM3 | быстрый откорм 55 дней, нетребовательность |
| Гусь | Линдовская | отечественный кросс, пастбищное содержание, пух/жир |
| Перепёл | Фараон | мясной кросс; яйцо — премиальная ниша |

# Ответ на вопрос 2. Объём продукции

| Продукция | Объём в год |
| --- | --- |
| Мясо бройлера | ≈ 17 024 т |
| Мясо индейки | ≈ 674 т |
| Мясо утки | ≈ 252 т |
| Мясо гуся | ≈ 20 т |
| Мясо перепела | ≈ 200 т |
| ИТОГО мясо птицы | ≈ 18 170 т |
| Куриное яйцо | ≈ 153,6 млн шт. |
| Перепелиное яйцо | ≈ 7,0 млн шт. |
| Побочная продукция | перьевая/кровяная мука, жир, биоудобрения |

# Ответ на вопрос 3. Птичники, инкубаторы и технологические здания

Всего ≈118 птичников/модулей выращивания и комплекс технологических объектов:

| Объект | Кол-во | Параметры |
| --- | --- | --- |
| Бройлерные птичники | 80 | 2 000 м², 18 000 гол. |
| Птичники кур-несушек | 6 | клеточные, 80 000 гол. |
| Индюшиные птичники | 12 | 1 500 м², 2 500 гол. |
| Утиные птичники | 10 | 1 000 м², 2 000 гол. |
| Гусиные птичники | 6 | 600 м² + пастбище |
| Перепелиные модули | 4 | 3 мясных + ½ несушек |
| Инкубаторий | 1 | 500 тыс. яиц/нед. |
| Убойно-перерабатывающий комплекс | 1 | 3 линии + халяль |
| Цех сортировки/упаковки яйца | 1 | до 0,5 млн шт./день |
| Холодильный склад | 1 | 4 000 т (−18 / +2 °C) |
| Склады кормов (силосы) | 1 | приёмка и хранение |
| Энергоцентр (биогаз + ГПУ) | 1 | электро/тепло из помёта |
| Ветблок, лаборатория, АБК | 1 | биозащита, управление |

# Ответ на вопрос 4. Технологический цикл

Полное описание технологического цикла (инкубация → выращивание/откорм по видам → убой и переработка → охлаждение/хранение → отгрузка, плюс ветеринарная биозащита и график оборотов) вынесено в отдельный файл: «1. Технологический цикл птицефабрики (Нова-Агро).docx».

# Ответ на вопрос 5. Единовременное поголовье и обороты

| Вид | Единоврем. поголовье | Оборотов/год |
| --- | --- | --- |
| Бройлер | 1 440 000 | 6,5 |
| Куры-несушки | 480 000 | непрерывно (~80 нед.) |
| Индейка | 30 000 | 2,0 |
| Утка | 20 000 | 5,0 |
| Гусь | 2 400 | 2,0 (сезон) |
| Перепёл мясной | 150 000 | 7,0 |
| Перепёл несушки | 25 000 | непрерывно |
| ИТОГО | ≈ 2 147 400 | — |

# Ответ на вопрос 6. Затраты, рабочие места и штат

OPEX при полной мощности ≈3 593 млн ₽/год (крупнейшая статья — корма, 52%). Создаётся ≈480 рабочих мест. Подробные затраты, организационная структура ООО «Нова-Агро — Птицеводство» и полное штатное расписание с окладами (ориентир — средний уровень оплаты в АПК РФ) вынесены в отдельный файл: «2. Затраты, оргструктура и штатное расписание (Нова-Агро).docx».

# Экономика комплекса (сводно)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| CAPEX | 12 000 млн ₽ |
| Выручка (полная мощность) | ≈ 5 034 млн ₽/год |
| OPEX | ≈ 3 593 млн ₽/год |
| EBITDA | ≈ 1 441 млн ₽/год |
| Маржа EBITDA | 28,6% |
| Простая окупаемость | ≈ 8,3 года |
| Рабочих мест | ≈ 480 |
| Налоговый режим | ЕСХН 6% |

Структура CAPEX по направлениям: бройлер+яйцо — 2 405 млн ₽ (≈70% направленческого CAPEX), прочие виды — 1 045 млн ₽ (≈30%), общая инфраструктура (инкубаторий, убой, холод, энергетика, сети, ветблок и т.д.) — 8 550 млн ₽. Это полностью соответствует выбранной стратегии «бройлер+яйцо ≈70%».

# Земельный участок

Под комплекс достаточно участка 150–400 га. Застройка (птичники, переработка, склады, энергоцентр, АБК, дороги) занимает ≈60–90 га; остальная площадь используется под санитарно-защитную зону, поля для внесения переработанного помёта/компоста и резерв под расширение. Размещение зон выполнено с соблюдением ветеринарных санитарных разрывов и разделения «чистых»/«грязных» потоков.

# Связь с агрохолдингом (синергии)

Комплекс рассчитан как направление холдинга, а не автономное предприятие. Корма поступают с комбикормового завода холдинга (≈300 тыс. т/год; птицеводству нужно ≈66,7 тыс. т/год — ~22% мощности) по себестоимости ~28 000 ₽/т вместо рыночных 31–35 тыс. ₽/т. Помёт идёт в энергетику холдинга (биогаз) и в производство удобрений; убой и часть сбыта/экспорта, казначейство и кадровое администрирование частично опираются на общие службы холдинга, что снижает накладные расходы и CAPEX направления.

# Допущения, источники и риски

Цены (опт, РФ, II кв. 2026, консервативно): бройлер 205 ₽/кг (тушка ~200 + разделка/халяль), индейка 360, утка 320, гусь 480, перепёл 450 ₽/кг; куриное яйцо 7,0 ₽/шт (≈70 ₽/дес.), перепелиное 3,0 ₽/шт; комбикорм 28 000 ₽/т. Продуктивность кроссов — по отраслевым нормативам (FCR, сроки откорма, яйценоскость, убойный выход).

Ключевые риски, которые необходимо учитывать: (1) волатильность цены куриного яйца — в 2025–2026 гг. рынок периодически уходил в профицит, оптовые цены опускались ниже себестоимости; модель использует консервативные 70 ₽/дес., но сегмент чувствителен к перепроизводству; (2) рост цен на корма (основная статья затрат) — частично хеджируется собственным заводом и сырьём холдинга; (3) эпизоотические риски (грипп птицы) — снижаются биозащитой и диверсификацией по 6 видам; (4) проект в новом регионе — повышенные требования к инфраструктуре и логистике уже заложены в CAPEX. Расчёт укрупнённый, до обслуживания долга; точные параметры финансирования уточняются на стадии проектирования.